# 📘 ДОКУМЕНТ: ЯДРО ПЛАТФОРМЫ «ОРБИТА»

# Версия: 1.0 (MVP)

# Статус: Утверждено Архитектором

# Дата актуализации: Март 2026

## 📑 ОГЛАВЛЕНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФИЛОСОФИЯ

# 1.1. Миссия и Стратегическая Цель: Социальная технология развития 6 ключевых качеств vs Инструмент контроля.

# 1.2. Три Архитектурных Принципа («Душа Орбиты»):

# Принцип №1: «Алгоритм = Первичный Координатор» (Запрет ручного назначения).

# Принцип №2: «Цифровые Двойники Операций».

# Принцип №3: «Исполнитель — Бенефициар Улучшений» (Пассивный доход).

# 1.3. Экономический Парадокс «Орбиты»: Высокие выплаты (+50% к рынку) при низкой себестоимости (−38…42%).

# 1.4. Границы Ответственности Модулей Ядра: Краткое описание ролей КЭ, КП, КД, СП, КК, ТП+Mobile.

# 1.5. Концепция «Двух Контуров»: Разделение внешнего планирования (Контур 1, Договор) и внутреннего управления ресурсами (Контур 2, СП).

### РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯДРО (КОНСТРУКТОР ЭКОНОМИКИ — КЭ)

# 2.1. Назначение и Принцип Фиксации: Период блокировки модели (4 проекта / 90 дней).

# 2.2. Этапы Настройки КЭ (Э1 – Э12):

# Э1: Исходные экономические якоря (Ставки 600/720/792 ₽, пороги, буферы).

# Э2: Правило формирования кадрового пула (Фазы 1–3, лимит 1:3).

# Э3: Динамическая коррекция ставки (Правило 1, отклонение ≥10%).

# Э4: Правила приоритетов для обучения (Правило 2, финансовая цель + ошибка ≤3%).

# Э5: Правила дифференцированного продвижения (Правило 3, доступ к ключевым ≤5%, кросс-направление).

# Э6: Правила приоритетного назначения СВР (Правило 4, загрузка на Фазах 1–2).

# Э7.1–Э7.3: Расчёт себестоимости по фазам (ФОТ, накладные, резервы).

# Э8: Механизм расчёта маржи (Сценарии «Специалисты» vs «Оптимальный состав»).

# Э9: Параметры эффектов правил на динамику прибыли.

# Э10: Механизм пассивного дохода (2% при улучшении норматива ≥7%).

# Э11: Параметры оптимизации и валидации.

# Э12: Фиксация экономической модели.

# 2.3. Архитектурные принципы КЭ: Независимость от КП, единый источник истины.

# 2.4. Интеграция с другими модулями: Потоки данных в КД, КК, СП, ТП.

### РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛЬ ДАННЫХ И ОНТОЛОГИЯ (ИНТЕГРАМ)

# 3.1. Архитектурный Принцип Единого Пространства: Single Source of Truth, логическое разделение контуров.

# 3.2. Основные Сущности (Core Entities):

# PROJECT, ECONOMY_ANCHOR, PROJECT_OPERATION.

# PLAN_CONTOUR_1 (Договор) vs PLAN_CONTOUR_2 (Внутренний план).

# RESOURCE, RESOURCE_METRICS, ASSIGNMENT, FACT_REPORT.

# 3.3. Связи и Потоки Данных (Data Flow): Алгоритмы передачи данных между модулями.

# 3.4. Специфика Хранения «Цифровых Двойников»: Контекст операции, версионность нормативов, лог нарушений.

# 3.5. Горизонты Планирования в БД: ГПР (весь проект), Мотивация (30 дней), КК (14 дней).

### РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРА МОДУЛЕЙ И ПОТОКИ УПРАВЛЕНИЯ

# 4.1. КП (Конструктор Проектов): Ввод тех. модели, декомпозиция, маркировка физ. ограничений, проверка видео.

# 4.2. КД (Конструктор Договоров): Расчет сметы (2 сценария), ГПР (Контур 1), валидация ТБ (Аванс ≥28% + Проектная ТБ).

# 4.3. СП (Стратегический Планировщик): Триггер запуска, трансформация плана, расчет Hmin, мониторинг М0–М3.

# 4.4. КК (Конструктор Кадров): Двухэтапный вход, трёхчисловая система, алгоритм назначений.

# 4.5. ТП + Mobile App: Двухэтапный доступ (🔵 Изучение → 🟢 Работа), правило 60 минут, сбор фактов.

# 4.6. Интеграционные Потоки и Точки Синхронизации: Матрица взаимодействий, критические правила интеграции.

### РАЗДЕЛ 5. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

# 5.1. Фундаментальный Принцип Расчета Численности (Hmin): Формула max⁡(Hрасчет,Hтех,Hсистем).

# 5.2. Механизм «Двойного Контроля Подготовки»: Видео + Тест, сценарии реакции системы (Авто-замена vs Снижение роли).

# 5.3. Правило 60 Минут и Двухэтапный Доступ: Запрет раннего старта, статусы задач.

# 5.4. Алгоритм Адаптивной Блокировки и Ролевой Динамики: Логика снижения роли при неподготовленности или браке.

# 5.5. Запрет Ручного Назначения: Исключения (аварийный обход с логом).

# 5.6. Ограничения Фиксации Модели и Справочников: Периоды заморозки, процедура изменений.

# 5.7. Архитектурные Константы: Лимит 1:3, загрузка 6–8 ч, ПД 2%, порог улучшения 7%.

# 5.8. Валидация и Блокировки Запуска: Многоуровневая защита от неэффективных проектов.

### РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИКА МОНИТОРИНГА И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ЦИКЛ М0–М3)

# 6.1. Архитектура Непрерывного Контроля: Триггеры, периодичность, реакция.

# 6.2. Контур М0: Контроль объёмов и буфера времени (ГПР).

# 6.3. Контур М1: Контроль производительности (Срабатывание Правила 1).

# 6.4. Контур М2: Контроль маржи и Пассивного Дохода.

# 6.5. Контур М3: Контроль качества, допусков и подготовки (Превентивный пре-чек и реактивный контроль).

# 6.6. Система Оповещений и Эскалации (Интеграция с МАКС): Уровни 1–4, каналы доставки.

# 6.7. Обработка Отклонений (Workflow): Фиксация → Анализ → Решение → Действие РН.

### РАЗДЕЛ 7. ИНТЕГРАЦИЯ API, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И СЕРВИС УВЕДОМЛЕНИЙ

# 7.1. Архитектурная роль модуля: Клиентский интерфейс ядра, событийная модель.

# 7.2. Спецификация API Ядра (Core API):

# Генерация плана по событию (generate-next-day).

# Получение плана исполнителем (tasks/next-day).

# Активация режима «Работа» (activate-work).

# Сдача отчета (submit-report).

# 7.3. Мобильное Приложение: Пользовательские Сценарии: Экраны «Завтрашний план» и «Готовность к смене».

# 7.4. Сервис Уведомлений (МАКС): Триггеры, расписание, алгоритм доставки.

# 7.5. Алгоритм Генерации (Обновленный Workflow): День N → День N+1.

# 7.6. Экономический Эффект Цифровой Дисциплины: Влияние коэффициентов 1,15/1,30 на маржу.

# 7.7. Гарантии Безопасности и Целостности Данных: Защита от приписок, цифровые двойники.

# 7.8. Требования к Внедрению (MVP): ТЗ для мобильной разработки, веб-хуки, обновление договора.

### РАЗДЕЛ 8. ВНЕШНИЕ ИНТЕГРАЦИИ И ЭКОСИСТЕМА

# 8.1. Стратегия Интеграции MVP: Категории приоритета (Критические, Операционные, Учетные).

# 8.2. Каналы Привлечения Кадров: Воронка найма через агрегаторы (Авито, hh.ru) → КК.

# 8.3. Проверка Контрагентов и Безопасность: Интеграция с ФНС/Госуслуги (статус самозанятых).

# 8.4. Финансовый Контур и Банковские Шлюзы: Сценарии выплат (Гибридный MVP vs API).

# 8.5. Интеграция с 1С и Бухгалтерскими Системами: Почему отложено на Фазу 3+, архитектура будущего обмена.

# 8.6. Сводная Матрица Интеграций: Таблица систем, целей, методов и ответственных модулей.

# 8.7. Требования к Безопасности при Интеграции: 152-ФЗ, токенизация, аудит.

# 8.8. Дорожная Карта Развития Экосистемы: Этапы 1–3.

### РАЗДЕЛ 9. РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОПСОГЛАШЕНИЯ

# 9.1. Принцип Разделения Контуров Ответственности: Внутренняя калибровка vs Внешнее изменение.

# 9.2. Период Фиксации Модели (Lock-down Period): Условия блокировки (4 проекта / 90 дней).

# 9.3. Механизм Внутренней Калибровки (Без ДС): Процедура изменения якорей без влияния на договор.

# 9.4. Механизм Оформления Дополнительного Соглашения (С ДС): Workflow внесения изменений, влияющих на Заказчика.

# 9.5. Аварийные Обходы Правил (Emergency Overrides): Условия, обязательное логирование, уведомления.

# 9.6. Требования к Безопасности и Аудиту: Логирование, версионирование, защита перс. данных, целостность данных.

# 9.7. Отражение Изменений в Интерфейсе СП: Визуальная индикация внутренних правок vs ДС.

# 9.8. Архитектурные Принципы Работы с Изменениями: Приоритет договора, непрерывность мониторинга, защита от хаоса.

# 📌 Примечание: Данное оглавление охватывает полный цикл жизни системы «Орбита» от философской миссии до технических спецификаций API и регламентов безопасности. Каждый раздел детально проработан на основе утвержденных файлов и принципов.

## РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФИЛОСОФИЯ

### 1.1. Миссия и Стратегическая Цель

Система «Орбита» не является инструментом операционного контроля или учета рабочего времени в традиционном понимании. Её миссия — функционирование как социальной технологии развития человеческих качеств.

В отличие от классических ERP-систем, которые рассматривают исполнителя как сменный ресурс с целью минимизации затрат на него, «Орбита» ставит целью выращивание у исполнителей 6 ключевых психологических качеств успеха:

- Добросовестность (через прозрачность нормативов и отчетность).

- Социальная смелость (через защиту прав и четкие правила игры).

- Адаптивность (через каскадное обучение и смену ролей).

- Автономия (через алгоритмическое самоуправление и отсутствие микроменеджмента).

- Ориентация на наставничество (через экономические стимулы передачи знаний).

- Позитивный ресурс (через гарантированный доход выше рынка и финансовую цель).

Стратегический результат: Превращение «Орбиты» из инструмента контроля в среду развития, где исполнитель заинтересован в росте своей эффективности, так как это напрямую влияет на его доход, статус и возможность получения пассивного дохода.

### 1.2. Три Архитектурных Принципа («Душа Орбиты»)

Работа всех модулей системы (КЭ, КП, КД, КК, СП, ТП) подчинена трем незыблемым принципам. Нарушение любого из них ведет к разрушению экономической модели системы.

#### Принцип №1: «Алгоритм = Первичный Координатор»

- Суть: Все решения о назначениях, расчетах ставок, продвижении по статусам и распределении ресурсов принимаются алгоритмом на основе объективных данных (нормативы, СОМ, история ошибок, флаги подготовки).

- Запрет: Ручное назначение исполнителей на операции категорически запрещено. Ручная корректировка плана допускается только в пределах буфера времени без изменения базовой экономики.

- Исключение (Аварийный обход): Единственным допустимым вмешательством человека (Руководителя Направления — РН) является реакция на нарушение правил качества (например, если СОМ < 3.0 или накопленная ошибка > 3%) или аварийный доступ к ключевой операции при риске срыва сроков договора, если в системе нет свободных квалифицированных исполнителей.

  - Условие исключения: Обязательная фиксация в логе аудита (Автор, Причина, Дата, ID исполнителя) + автоматическое уведомление РН. Без лога действие технически невозможно.

- Цель: Исключение субъективизма, кумовства и хаоса в планировании.

#### Принцип №2: «Цифровые Двойники Операций»

- Суть: Каждая операция, выполненная в системе, оставляет структурированный цифровой след (время старта/стопа, фотофиксация, качество, физические условия, факт просмотра видеоинструкции). Эти данные не архивируются «мертвым грузом», а используются для обучения моделей, уточнения нормативов и расчета отклонений.

- Реализация: Данные из Тактического Планировщика (ТП) и мобильного приложения непрерывно питают Стратегический Планировщик (СП) и Конструктор Кадров (КК), обеспечивая эволюцию системы и точность прогнозов.

#### Принцип №3: «Исполнитель — Бенефициар Улучшений»

- Суть: Исполнитель, предложивший или продемонстрировавший улучшение норматива операции ≥7%, становится со-владельцем этой технологии.

- Механизм: Он получает Пассивный Доход (ПД) в размере 2% от стоимости данной операции во всех будущих проектах системы, где применяется улучшенный норматив.

- Условие: Выплата производится ежемесячно (10-го числа) только при условии, что исполнитель остается в системе (статус ≠ «Уволен»).

- Цель: Трансформация отношения исполнителя к работе от «отбывания номера» к партнерству и инновациям.

### 1.3. Экономический Парадокс «Орбиты»

Архитектура системы построена на решении кажущегося противоречия, которое является источником высокой маржинальности проектов. Система доказывает, что высокая оплата труда не означает высокую себестоимость для Заказчика.

| Параметр | Рыночный стандарт | Система «Орбита» | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставка Стажёра | ~400 ₽/час | 600 ₽/час | +50% |
| Ставка Специалиста | ~1 000 – 1 200 ₽/час | ≥1 500 ₽/час | +50% |
| Себестоимость проекта | Базовая (100%) | 58–62% от рынка | −38...42% |

Как это возможно?

Высокие выплаты исполнителям финансируются не за счет снижения их оплаты, а за счет уникальной структуры себестоимости:

- Смешанная команда: Сочетание дорогих специалистов (на ключевых операциях) и обучаемых стажеров (на массовых операциях).

- Каскадное наставничество: Жесткий лимит 1 Наставник : 3 Стажёра, обеспечивающий быструю передачу компетенций без привлечения внешних тренеров.

- Динамические буферы обучения: Применение коэффициентов трудоемкости 1.15 (при наличии видеоинструкции и успешной сдаче теста накануне) или 1.30 (без подготовки), что мотивирует самообучение и снижает реальные затраты времени.

- Реинвестирование: 30% полученной маржи автоматически направляется обратно в кадровый пул на обучение новых стажеров, создавая избыток кадров без внешнего найма.

Таким образом, «Орбита» платит людям больше конкурентов, но стоит для Заказчика дешевле благодаря технологичности процессов, отсутствию брака и оптимизации численности.

### 1.4. Границы Ответственности Модулей Ядра

Для обеспечения целостности архитектуры четко разграничены зоны ответственности пяти основных модулей Ядра и мобильного интерфейса:

- КЭ (Конструктор Экономики): «Мозг». Фиксирует глобальные правила, ставки, коэффициенты и пороги до начала работы над первым проектом направления. Задает законы физики для данной вселенной. Изменение якорей в период фиксации (4 проекта / 90 дней) требует допсоглашения.

- КП (Конструктор Проектов): «Техническая модель». Вводит внешние данные от Заказчика (объемы, конструкции, изделия). Маркирует физические ограничения (>40кг, >2м) и наличие видеоинструкций. Независим от КЭ.

- КД (Конструктор Договоров): «Голос». Объединяет данные КП и КЭ. Формирует коммерческое предложение, смету (в двух сценариях) и График Производства Работ (ГПР) для Заказчика (Контур 1). Юридически фиксирует обязательства.

- СП (Стратегический Планировщик): «Нервная система». Управляет внутренними ресурсами, рассчитывает реальную потребность в людях с учетом компетенций (Контур 2), контролирует маржу и запускает мониторинг исполнения (М0–М3). Активируется кнопкой «Запуск проекта».

- КК (Конструктор Кадров): «Руки». Управляет пулом исполнителей, их статусами, обучением (СОМ, ошибки) и соответствием требованиям. Реализует трехчисловую систему планирования (План / Наличие / Поиск).

- ТП + Mobile App (Тактический Планировщик + Приложение): «Глаза и Руки на земле».

  - ТП (Backend): Алгоритм генерации задач, правило 60 минут, сбор фактов, событийный триггер «Закрытие смены».

  - Mobile App (Frontend): Единый интерфейс исполнителя. Реализует двухэтапный доступ: 🔵 «Изучение» (вечером, видео+тест) → 🟢 «Работа» (за 60 мин до старта). Фиксирует цифровые двойники (фото, время, геолокация).

Критическое правило интеграции:

- КП и КЭ работают параллельно и независимо. КП не знает о ставках, КЭ не знает об объемах конкретного проекта.

- КД объединяет их на этапе формирования сметы и ГПР.

- СП активируется кнопкой «Запуск проекта», переводя систему из режима договорных обязательств (Контур 1) в режим реального управления ресурсами (Контур 2) с применением динамических коэффициентов обучения.

### 1.5. Концепция «Двух Контуров»

Архитектура «Орбиты» базируется на строгом разделении внешнего и внутреннего планирования:

- Контур 1 (Внешний / КД):

  - Назначение: Договорные обязательства перед Заказчиком.

  - Коэффициенты: 1.0 (скрыты от Заказчика).

  - Буфер: Буфер направления (0–100% из КЭ.Э1), заложенный в итоговые сроки ГПР.

  - Видимость: Видит Заказчик в Приложении №3.

- Контур 2 (Внутренний / СП):

  - Назначение: Реальное планирование ресурсов, ФОТ и маржи.

  - Коэффициенты: Динамические 1.15 (видео+тест сданы) или 1.30 (подготовка не пройдена).

  - Логика: Применяется автоматически после кнопки «Запуск проекта» на основе флагов подготовки из мобильного приложения.

  - Видимость: «Внутренняя кухня», не видна Заказчику.

Переход между контурами осуществляется однократно через триггер «Запуск проекта», который конвертирует интервалы дней в календарные даты и активирует алгоритмы распределения ресурсов с учетом реальной квалификации исполнителей.

## РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯДРО (КОНСТРУКТОР ЭКОНОМИКИ — КЭ)

### 2.1. Назначение и Принцип Фиксации

Конструктор Экономики (КЭ) — это модуль пре-продакшна, предназначенный для настройки и жесткой фиксации экономических параметров направления («Якорей») до запуска первого проекта.

- Принцип необратимости: После завершения настройки (Этап Э12) модель КЭ блокируется на период 4 завершённых проекта ИЛИ 90 календарных дней (в зависимости от того, что наступит позже/ранее согласно логике фиксации).

- Цель фиксации: Обеспечение стабильности экономики, предсказуемости маржи, ФОТ и нормативов на стартовом периоде.

- Изменения в период фиксации:

  - Любое изменение якорей (ставки, коэффициенты, пороги) требует Дополнительного соглашения со всеми активными проектами направления.

  - Исключение составляют внутренние калибровки, не влияющие на цену, сроки или объемы для Заказчика (фиксируются внутренне в БД с логированием версии, причины, автора и даты).

- Ответственная роль: Руководитель Направления (РН).

### 2.2. Этапы Настройки КЭ (Э1 – Э12)

Процесс настройки состоит из 12 последовательных этапов. Переход к следующему этапу возможен только после успешной валидации текущего.

#### Э1. Исходные экономические якоря

Фиксация глобальных параметров и входной фильтр экономической целесообразности.

- Входные данные: Автозагрузка значений из завершённого Проекта N−1 (если есть) для калибровки План/Факт.

- Ключевые параметры (14 обязательных пунктов):

  - Средняя ставка разнорабочего в регионе: (Пример: 400 ₽/час). База для расчета ставки стажёра.

  - Средняя рыночная ставка направления: (Пример: 1 500 ₽/час). Ориентир для Specialists.

  - Базовая ставка стажёра: Рассчитывается автоматически: Ставка_разнорабочего × Коэффициент (диапазон 1,3–1,7, по умолч. 1,5).

    - Пример: 400 × 1,5 = 600 ₽/час.

  - Операционный буфер СП: Зависит от наличия видеоинструкции.

    - Без видео: 1,3 (+30% времени).

    - С видео + тест: 1,15 (+15% времени).

  - Коэффициент ключевых операций: Диапазон [1,5–2,0], по умолчанию 1,8. Применяется только во внутреннем сценарии «Оптимальный состав».

  - Повышенная ставка (смежное напр.): Авто: Базовая_ставка × 1,2 (Пример: 600 × 1,2 = 720 ₽/час).

  - Единый порог ошибок: Диапазон [2–10%], по умолчанию 5%. Автоматически задает фильтры для приоритетного обучения (≤3%) и доступа к ключевым.

  - Буфер времени направления (ГПР): Диапазон [0–100%], по умолчанию 50%. Закладывается в сроки для Заказчика.

  - Налоговая модель: Юрлица (ОСНО, ~20%) или Самозанятые/ИП (~6%).

  - Якорь минимальной маржи: Вводится один раз, по умолчанию ≥38%. Если расчетная маржа ниже — проект экономически не интересен.

  - Резервы и буферы: Резерв риска (5%) + Инфраструктурные расходы (5–7%).

  - Финансовые условия запуска: Мин. аванс [15–30%] (по умолч. 28%), Кассовый буфер ≥ ФОТ × 30 дней (фиксировано).

  - Размер кадрового пула: Интервал [Мин; Макс], минимум 10 чел (архитектурное требование для каскада 1:3).

  - Режим рабочего времени: Единый блок: интервал [6–8] часов/день + Календарь (5/2, 6/1, Вахта). Используется для расчета Hmin.

- Результат: Сохранение версии «Э1_v1» в БД. Все поля становятся «только для чтения» после перехода к Э2.

#### Э2. Правило формирования кадрового пула (Фазы развития)

Настройка состава исполнителей и лимитов наставничества для разных фаз развития направления.

- Фаза 1 (Старт):

  - Наставник: Только Руководитель Направления (РН) (100% времени на ключевых).

  - Доля ключевых операций: ≤25% от объема проекта.

  - Лимит Наставник:Стажёр: 1:3 (архитектурная константа).

- Фаза 2 (Масштабирование):

  - Наставник: Бригадир (автономная единица).

  - РН освобождается от операционки (≤50% времени).

  - Доля ключевых операций растет.

- Фаза 3+ (Пассивный доход):

  - Наставники: Бригадиры.

  - РН фокусируется на архитектуре (≤20% времени).

  - Направленческий компонент >50% дохода РН.

- Валидация: Система проверяет соблюдение лимита 1:3 при расчете минимальной численности (Hmin). Нарушение блокирует сохранение.

#### Э3. Динамическая коррекция ставки (Правило 1)

Защита себестоимости от деградации нормативов.

- Триггер: Отклонение фактического времени от норматива ≥10% на n последовательных операциях (n зависит от сложности: простые=5, сложные=12–15).

- Действие: Понижение ставки исполнителя до предыдущего значения в его истории статусов.

  - Важно: Статус исполнителя (Стажёр/Специалист) не меняется, меняется только оплата. Это сохраняет мотивацию, но защищает маржу.

- Исключения: Адаптационный период (1-й проект), физические ограничения (>40кг, >2м), период обучения новой операции (активен буфер 1,3).

- Эффект: Предотвращает деградацию себестоимости, добавляет +5% к марже направления к 4-му проекту.

#### Э4. Правила приоритетов для обучения (Правило 2)

Ускоренное формирование пула квалифицированных кадров.

- Критерии приоритета (обязательно оба):

  - Наличие установленной финансовой цели у исполнителя.

  - Совокупная ошибка ≤3% за всё время работы (строже общего порога 5%).

- Преимущества:

  - Назначение на не ключевые операции в первую очередь.

  - Сокращение времени наставника на 15–20%.

  - Приоритет при распределении объемов.

- Эффект: Ускорение формирования пула на 40–60% к 3-му проекту, добавляет ~6–8% к марже.

#### Э5. Правила дифференцированного продвижения (Правило 3)

Доступ к ключевым операциям и мягкий отсев «непрошедших».

- Доступ к ключевым операциям: Требуется Фин. цель + Ошибка ≤5% (синхронно с Э1.7).

- Сценарий для «непрошедших» (ошибка >5% или нет цели):

  - Заблокирован вариант «потолок» (остановка роста).

  - Активен вариант «Переход на смежное направление» с базовой ставкой +20% (720 ₽/час вместо 600 ₽/час).

- Цель: Сохранение кадрового пула и перераспределение ресурсов без потери вложенных средств в обучение.

- Эффект: Минимизация брака на ключевых операциях, добавляет +12% к марже.

#### Э6. Правила приоритетного назначения СВР (Правило 4)

Обеспечение 100% загрузки Специалистов по виду работ (СВР) на ранних фазах.

- Применение: Фазы 1–2.

- Механизм: СВР назначается на ВСЕ операции вида работ (ключевые + не ключевые).

- Оплата:

  - Не ключевые: Рыночная ставка специалиста.

  - Ключевые: Повышенная ставка 1,5–2,0× рыночной (коэф. из Э1.5, рек. 1,8).

- Эффект: Ликвидация простоев дорогостоящих специалистов, добавляет +10% к марже.

#### Э7. Расчёт себестоимости по фазам (Э7.1 – Э7.3)

Автоматический расчет ФОТ и затрат для каждой фазы развития направления с учетом актуальных ставок (600/720/792 ₽) и коэффициентов.

- Входные данные: Объём работ и срок из КП/ГПР.

- Расчет Hmin: По принципу наибольшего ограничивающего фактора:

- Hmin=max⁡(Hрасчет,Hтех,Hсистем)

  - Hрасчет: Объем / (Срок × Часы из Э1.14).

  - Hтех: Учет физ. ограничений (вес >40кг → ×2 чел и т.д.).

  - Hсистем: Соблюдение лимита 1:3.

- ФОТ: Включает базовый фонд + премиальный фонд (30% от базы, распределение 70% наставнику / 30% стажёру).

- Кассовый буфер: Обязательная проверка: Буфер ≥ ФОТ бригадира/РП × 30 дней. Несоблюдение блокирует запуск.

#### Э8. Механизм расчёта маржи и прибыли

Сравнение двух параллельных сценариев для обоснования экономики.

- Сценарий «Специалисты» (Гипотетический/Контур 1):

  - Состав: 100% рыночных специалистов (1 500 ₽/час).

  - Коэф. ключевых: 1,0.

  - Назначение: Аргументация цены для Заказчика в договоре.

- Сценарий «Оптимальный состав» (Реальный/Контур 2):

  - Состав: Смешанная команда (Специалист + Стажёры).

  - Ставки: 600 ₽ (стажёр), 720 ₽ (специалист 100% тест), 792 ₽ (бригадир).

  - Коэф. обучения: 1,15 (с видео+тестом) или 1,3 (без).

  - Коэф. ключевых: 1,8.

  - Назначение: Внутреннее планирование, ФОТ и реальная маржа.

- Источник маржи: Экономия на ФОТ за счет смешанной команды и наставничества, а не снижение оплаты исполнителям.

#### Э9. Параметры эффектов правил на динамику прибыли

Прогнозирование накопленной маржи после 4 проектов направления.

- Суммарный эффект Правил 1–4: ~+35% к базовой марже.

- Итоговая целевая маржа: ~48–51% (с учетом ПД).

- Темп деградации без правил: Прогнозируется снижение маржи на −15% за проект при отсутствии архитектуры Орбиты.

#### Э10. Механизм пассивного дохода (ПД)

Превращение исполнителя в со-владельца технологии.

- Условие активации: Улучшение норматива операции ≥7% (подтверждено РН + Наставником) и принятие нового норматива в Справочник.

- Формула: 2% от стоимости данной операции во всех будущих проектах системы.

- Выплата: Ежемесячно, 10-го числа. Прекращается при статусе «Уволен».

- Влияние на маржу: Добавляет +4,2% к итоговой марже направления.

#### Э11. Параметры оптимизации и валидации

Финальная сверка перед фиксацией.

- Проверка констант: Лимит 1:3, режим времени (6–8 ч), порог ошибки.

- Проверка маржи: Прогнозная маржа должна быть ≥ Якоря (38%).

- Подтверждение принципов: РН подтверждает соблюдение трех архитектурных принципов («Алгоритм = координатор», «Цифровые двойники», «Исполнитель — бенефициар»).

#### Э12. Фиксация экономической модели

Финализация и перевод направления в операционный режим.

- Действие: Создание защищенной версии КЭ (например, КЭ_Направление_v1.0_ДД.ММ.ГГГГ).

- Блокировка: Все параметры Э1–Э11 становятся «только для чтения».

- Активация модулей: КК, КП, КД, СП переходят в режим «Готов к запуску проектов».

- Разблокировка: Автоматически после 4 проектов ИЛИ 90 дней с предложением обновить модель на основе накопленных данных.

### 2.3. Архитектурные принципы КЭ

- Независимость от КП: КЭ не получает данные из Конструктора Проектов. КП предоставляет объемы и тех. модель, КЭ предоставляет экономику. Они объединяются только в КД и СП.

- Единый источник истины: Ставки, коэффициенты и правила берутся строго из зафиксированной версии КЭ. Ручной ввод этих данных в других модулях запрещен.

- Прозрачность изменений: Любая попытка изменения якоря в период фиксации логируется. Если изменение влияет на договор — требуется Допсоглашение. Если нет — внутренняя калибровка с логом.

- Экономический парадокс: Модель КЭ построена так, чтобы платить исполнителям выше рынка (+50%), обеспечивая при этом себестоимость ниже рынка (−38…42%) за счет структурной оптимизации (наставничество 1:3, буферы 1,15/1,3, смешанный состав).

### 2.4. Интеграция с другими модулями

- КЭ → КД: Передача якорей (ставки, налоги, мин. маржа) для расчета сметы и ГПР (Контур 1).

- КЭ → КК: Передача лимитов (1:3), порогов ошибок и требований к СОМ для фильтрации пула.

- КЭ → СП: Передача Правил 1–4 и коэффициентов обучения (1,15/1,3) для внутреннего планирования (Контур 2) и мониторинга.

- КЭ → ТП: Косвенное влияние через статусы подготовки (видео+тест), которые определяют доступ к задачам и коэффициент оплаты в конкретную смену.

## АЗДЕЛ 3. МОДЕЛЬ ДАННЫХ И ОНТОЛОГИЯ (ИНТЕГРАМ)

### 3.1. Архитектурный Принцип Единого Пространства

Система «Орбита» строится на базе платформы ИНТЕГРАМ, выступающей в роли единого источника истины (Single Source of Truth). Онтология системы исключает дублирование данных между модулями (КЭ, КП, КД, СП, КК, ТП). Разделение на «Внешний контур» (для Заказчика) и «Внутренний контур» (для управления ресурсами) реализуется через логические представления (Views) и атрибуты сущностей, а не через создание отдельных баз данных.

Ключевые правила онтологии:

- Атомарность операций: Каждая операция существует в единственном экземпляре (PROJECT_OPERATION), но имеет два набора плановых характеристик (для КД и для СП).

- Неизменяемость истории: Фактические данные (FACT_REPORT) и метрики исполнителей (RESOURCE_METRICS) записываются один раз и никогда не перезаписываются, обеспечивая целостность «цифровых двойников».

- Версионирование якорей: Экономические параметры привязываются к проекту через снимок версии КЭ (ECONOMY_ANCHOR), что гарантирует стабильность расчетов даже при обновлении глобальных настроек системы.

### 3.2. Основные Сущности (Core Entities)

#### 1. PROJECT (Проект)

Центральная сущность, агрегирующая все данные.

- Атрибуты:

  - id (UUID): Уникальный идентификатор.

  - name: Название проекта (из КП).

  - status: Статус жизненного цикла (🔴 Красный / 🟡 Желтый / 🟢 Зеленый / 🔒 Зафиксирован).

  - contract_date: Дата подписания договора (триггер активации Контура 2).

  - ke_version_id: Ссылка на зафиксированную версию экономических якорей (КЭ.Э12).

  - direction_id: Идентификатор направления (для группировки статистики).

- Связи: Содержит множество операций, имеет один набор якорей, связан с ресурсами через назначения.

#### 2. ECONOMY_ANCHOR (Экономические Якоря)

Снимок параметров Конструктора Экономики (КЭ) на момент старта конкретного проекта. Гарантирует, что изменение глобальных ставок не повлияет на уже идущие проекты без Допсоглашения.

- Атрибуты:

  - id: Уникальный идентификатор версии.

  - project_id: Связь с проектом.

  - rate_trainee: Базовая ставка стажёра (например, 600 ₽/час).

  - rate_specialist: Ставка специалиста (рыночная или с коэффициентом).

  - mentor_limit: Лимит наставничества (строко "1:3").

  - buffer_direction: Буфер времени направления (0–100%, для Контура 1).

  - error_threshold: Порог ошибок (база 5%, фильтр 3%).

  - is_fixed: Флаг фиксации модели (Э12).

- Логика: При создании проекта система копирует актуальные значения из глобального КЭ в эту сущность. Далее проект работает только с этими данными.

#### 3. PROJECT_OPERATION (Операция Проекта)

Декомпозиция работ, полученная из КП. Одна операция может иметь разные планы выполнения в зависимости от контекста.

- Атрибуты:

  - id: Уникальный идентификатор операции в проекте.

  - dict_id: Ссылка на запись в Справочнике операций (нормативы, триггеры).

  - volume: Объем работ (из КП).

  - stage: Этап проекта (10–50, из Справочника).

  - is_key_operation: Флаг ключевой операции (требует СОМ ≥3, ошибка ≤3%).

  - physical_limits: Маркеры ограничений (Вес >40кг, Высота >2м и т.д.) — наследуются из КП.

  - video_instruction_exists: Флаг наличия видеоинструкции (влияет на выбор коэффициента 1,15 или 1,3).

- Связи: Имеет два плана (PLAN_CONTOUR_1, PLAN_CONTOUR_2), множество назначений (ASSIGNMENT).

#### 4. PLAN_CONTOUR_1 (План: Контур 1 / Договор)

Плановые данные для Заказчика. Формируются в КД.

- Атрибуты:

  - op_id: Ссылка на операцию.

  - duration_days: Длительность в днях (с учетом буфера направления, но без коэффициентов обучения).

  - buffer_percent: Примененный буфер направления (из КЭ.Э1).

  - interval: Интервал выполнения (например, "Дни 1–4").

  - is_locked: Флаг блокировки изменений после запуска (изменяется только через ДС).

- Назначение: Отображение в ГПР для Заказчика (Приложение №3). Коэффициент трудоемкости всегда = 1,0.

#### 5. PLAN_CONTOUR_2 (План: Контур 2 / Внутренний)

Плановые данные для внутреннего управления ресурсами. Формируются в СП после кнопки «Запуск проекта».

- Атрибуты:

  - op_id: Ссылка на операцию.

  - start_datetime: Точная дата и время начала (конвертация из интервалов Контура 1).

  - end_datetime: Точная дата и время окончания.

  - duration_min_real: Реальная трудоемкость в минутах с учетом динамических коэффициентов (1,15 или 1,3).

  - status: Статус готовности задачи (🔵 Изучение / 🟢 Работа).

  - assigned_executor_id: ID исполнителя (после назначения).

- Логика расчета: Duration = Normative × Coefficient(Video/Test) × Volume.

#### 6. RESOURCE (Исполнитель / Ресурс)

Карточка исполнителя в системе.

- Атрибуты:

  - 6. RESOURCE (Исполнитель / Ресурс)

  - Карточка исполнителя в системе.

  - 1. Атрибуты:

  - 1.a. id (UUID)

  - 1.b. name (ФИО)

  - 1.c. som (Рейтинг 1.0–5.0)

  - 1.d. error_rate (Накопленная ошибка %)

  - 1.e. status (Статус квалификации)

  - 1.f. financial_goal (Текст финансовой цели)

  - 1.g. Video_Watched (Булево, сбрасывается каждую смену)

  - 1.h. Test_Passed (Булево, сбрасывается для каждой новой операции/цикла)

  - 1.i. test_history (JSON-объект: история успешных сдач тестов по операциям)

  - 1.j. is_newcomer (Булево: флаг новичка, сбрасывается после первого теста)

  - 1.k. test_required_for_operation (Метод: определяет Группу А или Б для конкретной операции)

  - 2. Связи: Имеет метрики (RESOURCE_METRICS), выполняет назначения (ASSIGNMENT).

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ:

| Действие | Где в файле | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| Найти | Раздел 3.2, пункт 6, строка 1.g | Заменить preparedness_flags на 5 новых полей |
| Вставить | После строки 1.f | Добавить строки 1.g через 1.k (5 новых атрибутов) |
| Удалить | Строка 1.g (оригинал) | Убрать обобщённое поле preparedness_flags |

#### 7. RESOURCE_METRICS (Метрики Ресурса)

Хранилище истории для расчета Пассивного Дохода и накопленной статистики. Данные не сбрасываются между проектами.

- Атрибуты:

  - resource_id: Ссылка на исполнителя.

  - passive_income_rate: Процент ПД (фиксировано 2% при улучшении ≥7%).

  - operations_completed: Общее количество выполненных операций.

  - last_norm_update: Дата последнего улучшения норматива.

  - improvements_history: JSON-массив улучшенных нормативов (для расчета выплат 10-го числа).

#### 8. ASSIGNMENT (Назначение)

Факт связи исполнителя с операцией в конкретное время.

- Атрибуты:

  - id: Уникальный идентификатор.

  - plan_id: Ссылка на план (Контур 2).

  - resource_id: Ссылка на исполнителя.

  - assigned_at: Время назначения (алгоритмическое, за 60 мин до старта или вечером предыдущего дня).

  - started_at: Фактическое время начала (из отчета ТП).

  - finished_at: Фактическое время окончания.

  - role_context: Роль в момент выполнения (Наставник / Стажёр / Помощник).

#### 9. FACT_REPORT (Отчет о Выполнении)

Структурированные данные для цифровых двойников, поступающие из мобильного приложения (ТП).

- Атрибуты:

  - assignment_id: Ссылка на назначение.

  - fact_min: Фактически затраченное время.

  - photo_url: Ссылки на фотофиксацию (геометрия, узлы).

  - quality_mark: Оценка качества (Брак / Норма / Отлично).

  - submitted_at: Время сдачи отчета (триггер «Закрытие смены»).

  - location_data: Геолокация старта/стопа.

### 3.3. Связи и Потоки Данных (Data Flow)

Онтология обеспечивает строгую направленность потоков данных, исключающую ручное вмешательство:

- КЭ → PROJECT: При старте направления создается запись ECONOMY_ANCHOR, которая «замораживает» ставки и правила для всех будущих проектов в период фиксации (4 проекта / 90 дней).

- КП → PROJECT_OPERATION: Инженер ПТО заполняет конструкции и изделия. Система автоматически генерирует сущности PROJECT_OPERATION, подтягивая нормативы и флаги (is_key, physical_limits) из Справочника.

- КД → PLAN_CONTOUR_1: На основе объемов и якорей рассчитывается длительность для договора. Эти данные становятся неизменяемым базисом (Контур 1).

- СП (Кнопка «Запуск») → PLAN_CONTOUR_2: Триггер конвертирует интервалы в даты, запрашивает у КК доступных исполнителей и рассчитывает реальную трудоемкость с применением коэффициентов 1,15/1,3.

- КК ↔ SP: Обмен данными для Трёхчисловой системы. СП запрашивает потребность (1-е число), КК возвращает наличие (2-е число) и расчет дефицита (3-е число) в заданном горизонте (по умолчанию 14 дней).

- ТП → FACT_REPORT → SP/КК: Исполнитель сдает отчет в приложении. Данные мгновенно обновляют статус операции в PLAN_CONTOUR_2 и пересчитывают метрики в RESOURCE_METRICS (ошибка, СОМ). Событие «100% отчетов сдано» триггерит генерацию плана на следующий день.

### 3.4. Специфика Хранения «Цифровых Двойников»

Для реализации принципа «Исполнитель — бенефициар улучшений» и обучения AI, модель данных предусматривает расширенное хранение контекста:

- Контекст операции: В FACT_REPORT сохраняется не только время, но и условия выполнения (температура, высота, используемый инструмент), полученные из PROJECT_OPERATION и данных датчиков/опросов в приложении.

- Версионность нормативов: Если исполнитель улучшает норматив ≥7%, в RESOURCE_METRICS создается запись о новой версии норматива. Все последующие операции этого типа в системе автоматически помечаются флагом «Выполнено по улучшенному нормативу», что запускает счетчик для выплаты ПД (2%).

- Лог нарушений: Любое отклонение от алгоритма (аварийный допуск, ручная корректировка РН) записывается в отдельный аудиторский лог с привязкой к ASSIGNMENT, обеспечивая полную трассируемость решений.

### 3.5. Горизонты Планирования в БД

Модель данных поддерживает разделение горизонтов отображения без дублирования записей:

- Горизонт ГПР (Контур 1): Хранится полностью на весь срок проекта в PLAN_CONTOUR_1. Видим Заказчику.

- Горизонт Мотивации (30 дней): Используется для прогноза загрузки исполнителей в личных кабинетах.

- Горизонт КК (7–30 дней, по умолч. 14): Параметр настройки в интерфейсе СП. В БД хранятся все будущие назначения, но интерфейс фильтрует выдачу RESOURCE (наличие/поиск) только в пределах этого окна. За пределами окна отображается только плановая потребность (PLAN_CONTOUR_2).

### 3.6. Матрица прав доступа (RBAC — Role-Based Access Control)

Архитектура безопасности «Орбиты» построена на принципе минимально необходимых привилегий и контекстной видимости. Пользователь видит только те данные и функциональные элементы, которые необходимы для выполнения его роли в текущий момент времени. Доступ к данным других контуров или модулей жестко регламентирован.

#### 3.6.1. Ролевая модель системы

В системе определены 5 базовых ролей. Одна учетная запись может иметь несколько ролей в разных проектах (например, РН в одном направлении, Наставник в другом), но сессия всегда работает в контексте одной активной роли.

| Роль | Описание | Ключевая ответственность |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель (Стажёр / Специалист) | Линейный сотрудник, выполняющий операции. | Качество и сроки выполнения своих задач, прохождение обучения. |
| Наставник (Бригадир) | Опытный исполнитель, курирующий группу стажёров (лимит 1:3). | Обучение стажёров, приемка работ, первичный контроль качества. |
| РН (Руководитель Направления) | Операционный управляющий направлением. | Экономика проекта, кадровый пул, взаимодействие с Заказчиком, решение аварийных ситуаций. |
| Архитектор (Системный админ) | Создатель и поддерживающий систему. | Настройка глобальных якорей (КЭ), управление справочниками, аудит логов. |
| Заказчик (Внешний контур) | Представитель клиента (доступ через портал/гостевой режим). | Контроль сроков (ГПР Контур 1) и объемов без доступа к внутренней экономике. |

#### 3.6.2. Матрица доступа к данным и функциям

| Объект / Функция | Исполнитель | Наставник | РН | Архитектор | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОДУЛЬ: МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (ТП) |  |  |  |  |  |
| Просмотр своих задач (День N+1) | ✅ Полное | ❌ Нет | ❌ Нет | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Статус задачи (🔵 Изучение / 🟢 Работа) | ✅ Только свои | ✅ Подопечных (сводно) | ✅ Сводно по проекту | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Доступ к видеоинструкциям и тестам | ✅ Только назначенные | ✅ Все (для обучения) | ✅ Все (просмотр) | ✅ Все | ❌ Нет |
| Кнопка «Старт/Стоп» и фотофиксация | ✅ Только свои | ✅ Свои + Приемка подопечных | ❌ Нет (только просмотр фактов) | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Личный кабинет (Ставка, ФОТ, ПД) | ✅ Только свои данные | ✅ Свои + Сводно по группе | ❌ Нет (видит в СП) | ❌ Нет | ❌ Нет |
| МОДУЛЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВЩИК (СП) |  |  |  |  |  |
| ГПР Контур 1 (Сроки для Заказчика) | ❌ Нет | ⚠️ Частично (свои захватки) | ✅ Полное (редактирование буфера) | ✅ Полное | ✅ Только просмотр |
| ГПР Контур 2 (Внутренний план, ресурсы) | ❌ Нет | ⚠️ Частично (загрузка группы) | ✅ Полное | ✅ Полное | ❌ Строго закрыто |
| Экономические показатели (Маржа, ФОТ, Себестоимость) | ❌ Нет | ❌ Нет | ✅ Полное | ✅ Полное | ❌ Строго закрыто |
| Ручное назначение исполнителей | ❌ Запрещено | ❌ Запрещено | ⚠️ Только аварийный обход (с логом) | ✅ Настройка алгоритмов | ❌ Нет |
| Мониторинг М0–М3 (Алерты) | ❌ Нет | ⚠️ Уровень 1-2 (по своей группе) | ✅ Уровень 1-4 (все) | ✅ Уровень 1-4 (все) | ❌ Нет |
| МОДУЛЬ: КОНСТРУКТОР КАДРОВ (КК) |  |  |  |  |  |
| Профиль исполнителя (СОМ, Ошибка, История) | ✅ Только свой | ✅ Подопечных | ✅ Всех в направлении | ✅ Всех в системе | ❌ Нет |
| Назначение статусов (Стажёр/Специалист) | ❌ Нет | ⚠️ Рекомендация (подтверждает РН) | ✅ Утверждение | ✅ Глобальные настройки | ❌ Нет |
| Трёхчисловая система (План/Наличие/Поиск) | ❌ Нет | ⚠️ Частично (дефицит в своей бригаде) | ✅ Полное | ✅ Полное | ❌ Нет |
| МОДУЛЬ: КОНСТРУКТОР ЭКОНОМИКИ (КЭ) |  |  |  |  |  |
| Просмотр зафиксированных якорей (Ставки, Коэф.) | ⚠️ Только своя ставка | ⚠️ Только ставки своей группы | ✅ Полное (на чтение после фиксации) | ✅ Полное (на запись до фиксации) | ❌ Нет |
| Изменение экономических якорей | ❌ Нет | ❌ Нет | ⚠️ Внутренняя калибровка (без ДС) | ✅ Полное (требует подтверждения) | ❌ Нет |
| МОДУЛЬ: АУДИТ И БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Просмотр логов нарушений и аварийных обходов | ❌ Нет | ❌ Нет | ✅ Свои решения и логи подчиненных | ✅ Полный доступ ко всем логам | ❌ Нет |
| Экспорт данных (Реестры, Отчеты) | ❌ Нет | ⚠️ Табель своей смены | ✅ Реестры выплат, Акты (КС-2) | ✅ Дампы БД, системные логи | ⚠️ Только Акты выполненных работ |

#### 3.6.3. Специфические правила доступа (Business Logic Security)

- Принцип «Невидимого Контура 2»:

  - Данные внутреннего планирования (реальные коэффициенты 1.15/1.30, фамилии резервистов, расчетная маржа, причины замены исполнителей) никогда не передаются на клиентскую сторону Заказчика или Исполнителя, если это не требуется для их прямой работы.

  - Заказчик видит только результат: «Работа выполнена в срок». Он не видит, что из-за неподготовленности одного стажёра система автоматически заменила его на другого с коэффициентом 1.30.

- Защита от субъективизма (РН):

  - РН не имеет права видеть «будущие назначения» конкретных людей до момента генерации плана алгоритмом (за 60 мин до старта или вечером), чтобы избежать давления на исполнителей или кулуарных договоренностей.

  - РН видит только потребность в ролях (например: «Нужно 3 монтажника СОМ≥3»), но не конкретные ФИО до срабатывания алгоритма КК.

- Конфиденциальность доходов:

  - Исполнители не видят ставки друг друга. В бригадном чате или приложении отображается только личный расчетный лист.

  - Наставник видит только факт начисления премии за наставничество, но не базовые ставки своих стажёров (если это не требуется для мотивации, настраивается в КЭ).

- Аварийный доступ:

  - Функция «Аварийный обход» (ручное назначение) доступна только роли РН и только при наличии активного алерта уровня 3 или 4 (риск срыва сроков). Кнопка неактивна в штатном режиме.

#### 3.6.4. Техническая реализация в ИНТЕГРАМ

- На уровне БД: Все запросы к таблицам ASSIGNMENT, RESOURCE_METRICS, PLAN_CONTOUR_2 автоматически фильтруются по user_id и role_context через представления (Views). Прямой доступ к таблицам через API запрещен.

- На уровне API: Каждый эндпоинт проверяет JWT-токен пользователя.

  - Пример: GET /api/v1/project/margin вернет 403 Forbidden, если роль != RN и != Architect.

  - Пример: GET /api/v1/tasks/my вернет данные только для executor_id, совпадающего с ID в токене.

- Логирование доступа: Любая попытка доступа к объекту вне своей роли (например, попытка Исполнителя вызвать метод РН) фиксируется в логе безопасности с пометкой SECURITY_VIOLATION_ATTEMPT.

## РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРА МОДУЛЕЙ И ПОТОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Система «Орбита» состоит из пяти взаимосвязанных модулей, образующих замкнутый цикл управления: от ввода технических данных до оперативного исполнения и мониторинга. Каждый модуль имеет строго определенную зону ответственности и набор входных/выходных данных.

### 4.1. КП (Конструктор Проектов) — «Техническая Модель»

Назначение: Единственный источник истины для технических параметров проекта. Модуль ввода внешних данных от Заказчика, декомпозиции работ и маркировки физических ограничений.

Ключевые функции:

- Ввод данных: Загрузка сметы, чертежей и ТЗ от Заказчика. Группировка работ по направлениям.

- Декомпозиция: Разбиение конструкций и изделий на операции (этапы 10–50) на основе Справочника операций.

- Маркировка ограничений: Автоматическое выявление физических ограничений (Вес >40 кг, Площадь >2,5 м², Высота >2 м, Логистика >20 м) для корректного расчета численности в downstream-модулях.

- Проверка видеоинструкций: Фиксация наличия или отсутствия ссылок на видеоинструкции в Справочнике операций (триггер для выбора коэффициента обучения 1,15 или 1,3).

- Последовательность: Определение технологической очередности выполнения операций.

Архитектурные принципы:

- Независимость от КЭ: КП НЕ получает данные из Конструктора Экономики. Он оперирует только объемами, технологиями и нормативами времени.

- Блокировка при неполноте: Передача данных в КД возможна ТОЛЬКО при статусе «100% конструкций спланировано». Частичная готовность блокирует процесс.

- Горизонт планирования: Формирует полную структуру проекта на весь срок реализации, а не на 30 дней.

Выходные данные (потоки):

- → КД: Объемы, список операций, последовательность, маркеры физ. ограничений, наличие видео.

- → КК: Список ключевых операций (требуют СОМ ≥3).

- → СП: Техническая модель для расчета 𝐻𝑚𝑖𝑛.

### 4.2. КД (Конструктор Договоров) — «Юридическая Оболочка (Контур 1)»

Назначение: Формирование коммерческого предложения, сметы и Графика Производства Работ (ГПР) для Заказчика. Объединяет технические данные из КП и экономические якоря из КЭ.

Ключевые функции:

- Расчет сметы (Два сценария):

  - Сценарий «Специалисты» (Гипотетический): Расчет себестоимости при найме 100% рыночных специалистов (коэф. 1,0). Используется для аргументации цены.

  - Сценарий «Оптимальный состав» (Реальный): Внутренний расчет с учетом каскадного наставничества, смешанной команды и коэффициентов обучения.

- Формирование ГПР (Контур 1): Создание графика с интервалами (Дни 1–N) и буфером направления (0–100% из КЭ.Э1). Коэффициенты обучения (1,15/1,3) здесь НЕ применяются.

- Валидация Точки Безубыточности (ТБ): Двухуровневая проверка аванса:

  - Уровень 1: Аванс ≥ 28% (норматив КЭ).

  - Уровень 2: Аванс ≥ Проектная ТБ (расчетная себестоимость до первой оплаты).

- Генерация документов: Автоматическое формирование текста договора, Приложений №1 (Смета), №2 (ТЗ), №3 (ГПР), №4 (Акт готовности).

Архитектурные принципы:

- Разделение контуров: КД отвечает только за Контур 1 (обязательства перед Заказчиком). Переход к Контуру 2 происходит только после кнопки «Запуск проекта» в СП.

- Юридическая защита: Обязательное включение оговорки об уточнении цены при наличии операций с «Планируемым нормативом» (флаг ⚠️). Без оговорки экспорт договора блокируется.

- Фиксация буфера: Буфер времени направления фиксируется до старта и требует Допсоглашения для изменения.

Выходные данные (потоки):

- → СП: Согласованный ГПР (шаблон), дата договора, сумма сметы, статус прохождения ТБ.

- → Заказчик: Юридически значимые документы (Договор + Приложения).

### 4.3. СП (Стратегический Планировщик) — «Нервная Система (Контур 2)»

Назначение: Центральный модуль внутреннего планирования ресурсов, конвертирующий договорные обязательства в исполнимый план с учетом реальной компетенции кадров.

Ключевые функции:

- Триггер запуска: Активация кнопкой «Запуск проекта» при условии прохождения Двухуровневой ТБ и наличия даты договора.

- Трансформация плана: Конвертация интервалов ГПР (Дни) в календарные даты. Применение динамических коэффициентов обучения (1,15 при видео+тесте, 1,3 при отсутствии).

- Расчет 𝐻𝑚𝑖𝑛: Определение минимальной численности бригады по принципу наибольшего ограничивающего фактора:

- 𝐻𝑚𝑖𝑛=max⁡(𝐻расчет,𝐻тех,𝐻систем)

  - 𝐻расчет: По объему и срокам.

  - 𝐻тех: С учетом физ. ограничений (из КП).

  - 𝐻систем: С учетом лимита наставничества 1:3 и доступа к ключевым операциям.

- Мониторинг М0–М3: Ежедневный цикл сверки План vs Факт (Объемы, Производительность, Маржа, Качество).

- Генерация задач: Формирование заданий для Тактического Планировщика (ТП) с соблюдением правила «60 минут» и двухэтапного доступа (🔵 Изучение → 🟢 Работа).

Архитектурные принципы:

- Алгоритм = Координатор: Ручное назначение исполнителей запрещено. Вмешательство РН допускается только при аварийных рисках срыва сроков (с логированием).

- Событийная модель: Генерация плана на следующий день триггерится событием «Закрытие смены» (100% отчетов сданы), с фолбэком на 00:00 МСК.

- Адаптивная блокировка: Автоматическая замена неподготовленного исполнителя или снижение его роли до «Помощника» (коэф. 1,3) при отсутствии видео/теста.

Выходные данные (потоки):

- → КК: Заявка на роли (𝐻𝑚𝑖𝑛), требования к СОМ/ошибке.

- → ТП: План-задания на день, статусы операций, правила доступа.

- → МАКС: Уведомления и алерты для РН (уровни 1–4).

### 4.4. КК (Конструктор Кадров) — «Руки / Кастинг-директор»

Назначение: Управление человеческим капиталом: настройка траекторий, расчет кадровой потребности, назначение исполнителей, мониторинг СОМ и ошибок.

Ключевые функции:

- Двухэтапный вход соискателей:

  - Этап 1: Мануальный тест (инструмент, безопасность).

  - Этап 2: Анкета СОМ + тесты по операциям. Результат 100% → «Специалист по не ключевым» (<100% → «Стажёр»).

- Трёхчисловая система: Отображение кадровой ситуации в СП:

  - 1-е число (План): Потребность СП (всегда видна).

  - 2-е число (Наличие): Доступный пул КК (видна в горизонте 7–30 дней, по умолч. 14).

  - 3-е число (Поиск): Дефицит (видна в горизонте КК).

- Алгоритм назначения: Автоматический подбор исполнителей под роли с учетом Правила 2 (приоритет финансовой цели + ошибка ≤3%) и лимита 1:3.

- Мониторинг качества: Накопление статистики ошибок и СОМ. Блокировка доступа к ключевым операциям при ошибке >3%.

Архитектурные принципы:

- Приоритет алгоритма: РН не выбирает исполнителей вручную. Алгоритм учитывает мотивацию (фин. цель) и качество.

- Горизонт видимости: За пределами настроенного горизонта КК (напр., >14 дней) отображается только План (1-е число). Наличие и Поиск скрыты.

- Замкнутый цикл: Данные о выполнении из ТП обновляют профиль исполнителя в реальном времени.

Выходные данные (потоки):

- → СП: Наличие/Поиск (3-числовая система), флаги подготовки (Video_Watched, Test_Passed), конкретные ФИО назначений.

- → ТП: Статусы исполнителей для допуска к задачам.

### 4.5. ТП (Тактический Планировщик) + Mobile App — «Глаза и Руки на земле»

Назначение: Операционное исполнение, сбор фактических данных, контроль дисциплины и подготовка исполнителей. Является клиентской частью единого ядра планирования.

Ключевые функции:

- Двухэтапный доступ к заданиям:

  - 🔵 «Доступно для изучения»: Сразу после генерации плана (вечером). Доступны видео, техкарты, тесты. Кнопка «Старт» заблокирована.

  - 🟢 «Доступно для работы»: Активируется строго за 60 минут до старта. Требует подтвержденного флага Video_Watched = TRUE AND Test_Passed = TRUE.

- Сбор фактов: Фиксация «Старт/Стоп», фотоотчеты, геолокация, списание материалов.

- Триггер «Закрытие смены»: Отправка сигнала в СП о 100% сдаче отчетов для генерации плана на следующий день.

- Адаптивная блокировка: Реализация сценариев замены или снижения роли исполнителя при неподготовленности.

Архитектурные принципы:

- Защита от хаоса: Невозможно начать работу раньше времени или без просмотра видео. Алгоритм жестко контролирует доступ.

- Цифровые двойники: Каждое действие фиксируется структурированно для обучения AI и расчета Пассивного Дохода.

- Мобильность: Единый интерфейс для всех ролей (Стажёр, Специалист, Бригадир) с контекстным доступом.

Выходные данные (потоки):

- → СП: Фактическое время, брак, отметки о выполнении (для М0–М3).

- → КК: Обновление СОМ, накопленной ошибки, истории просмотров видео.

### 4.6. Интеграционные Потоки и Точки Синхронизации

Взаимодействие модулей строится на принципе «Единого источника истины» без дублирования данных.

| Точка интеграции | Направление | Передаваемые данные | Триггер / Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| КЭ → Все модули | КЭ → КД/СП/КК | Якоря (ставки, лимиты, правила), версия модели. | Фиксация модели (Э12). Блокировка изменений на 4 проекта / 90 дней. |
| КП → КД | КП → КД | Объемы, операции, последовательность, маркеры физ. ограничений, видео. | Статус «100% конструкций спланировано». |
| КД → СП | КД → СП | ГПР (Контур 1), дата договора, сумма, статус ТБ. | Статус «Готов к запуску» + Нажатие кнопки «Запуск проекта». |
| СП ↔ КК | Двусторонний | СП: Заявка на роли ( 𝐻𝑚𝑖𝑛 H min ​ ). КК: Наличие/Поиск, ФИО, флаги подготовки. | Ежедневно (00:00) и по событию назначения. Горизонт КК (14 дней). |
| СП → ТП | СП → ТП | План-задания, статусы (🔵/🟢), правила доступа (60 мин). | Событие «Закрытие смены» или 00:00 МСК. |
| ТП → СП/КК | ТП → СП/КК | Факты (время, фото), результаты тестов, просмотры видео. | Реальное время (по мере сдачи отчетов). |
| СП → МАКС | СП → МАКС | Уведомления, алерты (М0–М3), эскалации. | Срабатывание порогов мониторинга. |

Критические правила интеграции:

- Невозможность ручного обхода: Нельзя передать проект в СП без зафиксированного КЭ или без пройденной ТБ в КД.

- Контекстное разделение: Один и тот же объект операции (PROJECT_OPERATION) имеет два плана (PLAN_CONTOUR_1 для договора и PLAN_CONTOUR_2 для исполнения), которые синхронизируются через триггер запуска.

- Логирование исключений: Любое отклонение от алгоритма (аварийный допуск, ручная коррекция РН) фиксируется в аудите с указанием автора, причины и даты.

## РАЗДЕЛ 5. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

### 5.1. Фундаментальный Принцип Расчета Численности (𝐻𝑚𝑖𝑛)

Расчет минимально необходимой численности бригады (𝐻𝑚𝑖𝑛) является краеугольным камнем планирования. В системе «Орбита» применяется принцип «Наибольшего ограничивающего фактора». Численность не может быть меньше максимального значения из трех независимых расчетов.

Формула:

𝐻𝑚𝑖𝑛=max⁡(𝐻расчет,𝐻тех,𝐻систем)

Где:

#### 𝐻расчет (Потребность по объему и срокам)

Рассчитывается исходя из трудоемкости работ и доступного времени с учетом целевой загрузки.

Для Контура 1 (КД/ГПР для Заказчика):

  - Коэффициент обучения: 1,0 (скрыт от заказчика).

  - Буфер: Применяется только буфер направления (0–100% из КЭ.Э1).

Для Контура 2 (СП/Внутренний план):

  - Коэффициент компетенции (K компетенции): Динамический параметр.

    - 1,15: Если есть видеоинструкция И исполнитель просмотрел её + сдал тест.

    - 1,30: Если видео нет ИЛИ исполнитель не прошел подготовку.

  - Часы смены: Фиксированный диапазон 6–8 часов (архитектурная константа).

#### 2. 𝐻тех (Технологические ограничения)

Рассчитывается на основе физических маркеров операций из Справочника (КП). Имеет приоритет над экономическим расчетом.

- Вес > 40 кг: Количество исполнителей

- ×2

- ×2.

- Площадь > 2,5 м²: Количество исполнителей

- ×2

- ×2.

- Высота монтажа > 2 м: +1 исполнитель (работа с подмостей).

- Высота монтажа > 9 м: +2 исполнителя (работа с лесов/автолюльки).

- Логистика > 20 м: +1 исполнитель на доставку материалов.

- Мин. кол-во исполнителей: Значение из колонки справочника (если задано явно).

Правило: Если операция требует 2 человек по весу, система назначает 2 человека, даже если расчет по объему показывает 0,5 человека.

#### 3. 𝐻систем (Системные ограничения архитектуры)

Обеспечивает соблюдение качественных стандартов и лимитов наставничества.

- Лимит ключевых операций: Все операции с флагом is_key_operation = true должны выполняться исполнителями со статусом Специалист/СВР и СОМ≥3.0,Ошибка≤3%.

- 𝐻ключевые=Количество одновременно требуемых специалистов на ключевые операции

- Лимит наставничества (Константа 1:3):

  - Нарушение этого лимита блокирует сохранение плана.

### 5.2. Механизм «Двойного Контроля Подготовки» (Видео + Тест)

Доступ к работе и применение льготного коэффициента трудоемкости (1,15) возможны ТОЛЬКО при выполнении двух условий накануне смены. Это жесткий алгоритмический фильтр, исключающий человеческий фактор.

Алгоритм проверки (пре-чек за 60 минут до старта):

- Условие А: Флаг Video_Watched = TRUE (видео просмотрено полностью до 00:00 или до момента генерации плана).

- Условие Б: Флаг Test_Passed = TRUE (тест сдан успешно с первого или второго раза, результат зафиксирован в БД).

Сценарии реакции системы:

| Сценарий | Условия | Действие системы | Коэффициент | Статус задачи |

| :--- | :--- | :--- | :--- :--- |

| А. Полная готовность | Видео ✅ И Тест ✅ | Допуск к самостоятельной работе. Активация кнопки «Старт» за 60 мин. | 1,15 | 🟢 Доступно для работы |

| Б. Неподготовленность (Есть замена) | Видео ❌ ИЛИ Тест ❌ |Авто-замена: Система снимает назначение с неподготовленного исполнителя и назначает свободного подготовленного из резерва. Нарушитель переводится в статус "Простой (потеря смены)", теряет заработок за эту смену.(финансовый урок). | — | 🔴 Замена выполнена |

| В. Неподготовленность (Нет замены) | Видео ❌ ИЛИ Тест ❌ | Адаптивная блокировка:

1. РН получает алерт.

2. Исполнитель переводится в роль «Помощник».

3. Доступ к премии блокируется.

4. Рейтинг надежности снижается. | 1,30 | 🟡 Работа как «Помощник» |

Архитектурный запрет: Ручное снятие блокировки или принудительный допуск неподготовленного исполнителя на стандартных условиях запрещен. Исключение — аварийный обход с логированием (см. п. 5.6).

### 5.3. Правило 60 Минут и Двухэтапный Доступ

Для исключения хаоса и обеспечения дисциплины планирования вводится жесткое временное окно назначения задач.

- Запрет раннего старта: Кнопка «Начать работу» в мобильном приложении заблокирована алгоритмически до момента 𝑇старт−60 минут.

- Этап 1: «Доступно для изучения» (🔵)

  - Активируется сразу после генерации плана на следующий день (обычно вечером).

  - Доступны: Видеоинструкции, Технологические карты, Тесты.

  - Недоступно: Кнопка «Старт», фиксация времени работы.

- Этап 2: «Доступно для работы» (🟢)

  - Активируется строго за 60 минут до начала смены.

  - Требование: Наличие флагов Video_Watched и Test_Passed.

  - Доступно: Кнопка «Старт», геолокация, фотофиксация.

Последствие нарушения: Попытка начать работу раньше времени или без прохождения этапов приводит к автоматической блокировке отчета в ТП и невозможности начисления оплаты за эту операцию.

### 5.4. Алгоритм Адаптивной Блокировки и Ролевой Динамики

Система автоматически управляет ролями исполнителей в зависимости от их подготовки и качества работы, реализуя воспитательную функцию без участия человека.

Логика снижения роли (при неподготовленности или браке):

- Если исполнитель систематически (более 2 раз за месяц) попадает в сценарий «Неподготовленность»:

  - Блокировка: Доступ к ключевым операциям закрывается на 7 дней.

  - Роль: Принудительное назначение только на черновые/неключевые операции.

- Если накопленная ошибка превышает 3% (фильтр для ключевых):

  - Блокировка: Автоматический запрет на назначение ключевых операций в СП/ТП.

  - Действие: Перевод на неключевые операции под усиленный контроль Наставника.

Логика восстановления:

- Восстановление доступа происходит автоматически после выполнения 𝑛 операций без брака в нормативе (параметр 𝑛 берется из Справочника операций).

### 5.5. Запрет Ручного Назначения («Алгоритм = Координатор»)

Это фундаментальный закон архитектуры, отличающий «Орбиту» от традиционных ERP-систем.

- Полный запрет: Интерфейс Стратегического (СП) и Тактического (ТП) Планировщиков не содержит функционала ручного перетаскивания исполнителей (Drag-and-Drop) или ручного выбора ФИО из списка для конкретной операции.

- Единственный источник назначения: Назначения формируются исключительно алгоритмом КК/СП на основе:

  - Статуса исполнителя (Стажёр/Специалист).

  - Рейтинга СОМ и накопленной ошибки.

  - Наличия финансовой цели (Правило 2).

  - Соблюдения лимита 1:3.

- Исключение (Аварийный обход):

  - Ручное вмешательство допускается ТОЛЬКО в случае критического риска срыва сроков договора при отсутствии свободных квалифицированных исполнителей.

  - Обязательные условия обхода:

    - Выбор причины из утвержденного списка («Риск срыва ГПР», «Отсутствие кадров»).

    - Автоматическая запись в Лог Аудита: Автор (РН), Дата/Время, ID исполнителя, Причина.

    - Мгновенное уведомление вышестоящего руководства через МАКС.

  - Без заполнения лога действие технически невозможно выполнить.

### 5.6. Ограничения Фиксации Модели и Справочников

Для обеспечения стабильности экономики и предсказуемости результатов вводятся периоды «заморозки» параметров.

- Период фиксации: После завершения этапа Э12 (КЭ) модель фиксируется на срок:

  - 4 завершенных проекта направления ИЛИ

  - 90 календарных дней с даты фиксации.

  - Выбирается то условие, которое наступит позже/ранее согласно логике настройки.

- Запрет изменений: В период фиксации запрещено изменение:

  - Ставок исполнителей (Базовая, Специалиста, Бригадира).

  - Коэффициентов (Ключевых операций, Обучения, Налоговых).

  - Порогов ошибок и правил продвижения (Правила 1–4).

  - Структуры Справочника операций (нормативы, состав операций).

- Процедура изменения:

  - Любое изменение в период фиксации требует оформления Дополнительного соглашения со ВСЕМИ активными проектами направления.

  - Система автоматически блокирует сохранение новых значений до подтверждения факта подписания ДС.

- Автоматическая разблокировка: По истечении периода система предлагает РН обновить модель КЭ на основе накопленных фактических данных (Plan/Fact анализ).

### 5.7. Архитектурные Константы (Неизменяемые Параметры)

Следующие параметры «зашиты» в ядро системы и не подлежат настройке даже в режиме пре-продакшна (КЭ):

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Лимит Наставник:Стажёр | 1 : 3 (максимум) | Гарантия качества обучения. Превышение ведет к росту брака и падению маржи. |
| Целевая загрузка | 6 – 8 часов/день | Баланс мотивации. <6 ч = отток кадров; >8 ч = рост ошибок на 12%. |
| Премиальный фонд | 30% от базового ФОТ | Стандарт распределения: 70% Наставнику, 30% Стажёру (накопление). |
| Пассивный доход (ПД) | 2% от стоимости операции | Фиксированный процент для исполнителя, улучшившего норматив ≥7%. |
| Порог улучшения для ПД | ≥ 7% | Минимальное значимое улучшение норматива для активации ПД. |
| Горизонт мотивации | 30 дней | Период планирования личных финансовых целей исполнителей. |
| Триггер генерации плана | «Закрытие смены» | Событийная модель (100% отчетов) вместо таймера 00:00. Фолбэк на 00:00 при неполной сдаче. |

### 5.8. Валидация и Блокировки Запуска

Система имеет многоуровневую защиту от запуска неэффективных или рискованных проектов. Запуск (кнопка в СП) блокируется при следующих условиях:

- КЭ не зафиксирован: Отсутствие версии Э1–Э12.

- КП не готов: Статус конструкций < 100% «спланировано».

- Двухуровневая ТБ не пройдена:

  - Уровень 1: Аванс < 28% (норматив КЭ).

  - Уровень 2: Аванс < Проектная ТБ (расчетная себестоимость до первой оплаты).

  - Жесткая блокировка: Если Аванс < 15%.

- Кассовый буфер недостаточен: Буфер < ФОТ бригадира/РП × 30 дней (для Фаз 1–3 соответственно).

- Кадровый пул не валидирован: Отсутствие достаточного количества исполнителей с

- СОМ≥3.0

- СОМ≥3.0 и

- Ошибка≤3%

- Ошибка≤3% в горизонте 14 дней.

- Нарушение лимитов: Расчетная численность нарушает правило 1:3 или не покрывает ключевые операции квалифицированными кадрами.

Результат: При наличии любого из этих факторов кнопка «Запуск проекта» остается неактивной, а система выдает детализированный список причин с ссылками на модули для исправления.

## РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИКА МОНИТОРИНГА И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ЦИКЛ М0–М3)

### 6.1. Архитектура Непрерывного Контроля

Мониторинг в системе «Орбита» не является периодической отчетностью. Это режим реального времени, активируемый автоматически после этапа фиксации плана (П4.2) в Стратегическом Планировщике (СП). Система ежесекундно агрегирует данные из мобильного приложения (ТП), Конструктора Кадров (КК) и финансовых модулей для формирования объективной картины исполнения проекта.

Цикл обновления данных:

- Триггер события: Сдача отчета исполнителем («Старт»/«Стоп», фотофиксация, тесты).

- Агрегация: Ежедневно в 00:00 МСК ИЛИ по событию «Закрытие смены» (100% отчетов сданы).

- Реакция: Мгновенное срабатывание алгоритмов (блокировка доступа, коррекция ставки, алерты РН) при выходе метрик за установленные пороги.

Система контроля разделена на четыре независимых, но взаимосвязанных контура: М0 (Объемы), М1 (Производительность), М2 (Маржа), М3 (Качество и Подготовка).

### 6.2. Контур М0: Контроль Объёмов и Буфера Времени

Назначение: Предотвращение срыва договорных сроков (ГПР Контур 1) за счет мониторинга остатка временного буфера.

#### Логика расчета

Система сравнивает плановый прогресс согласно ГПР с фактическим выполнением, зафиксированным в ТП.

Учитывается буфер направления (0–100% из КЭ.Э1), заложенный в ГПР на этапе договора.

#### Индикаторы и Автоматические Действия

| Уровень | Условие срабатывания | Индикация | Автоматическое действие системы | Уведомление РН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зелёный | Буфер > 50% | 🟢 Норма | Продолжение работы в штатном режиме. | — |
| Жёлтый | Буфер ≤ 50% | 🟡 Внимание | Рекомендация оптимизации тактического плана (увеличение загрузки на 0.5–1 ч/день в пределах лимита 8 ч). | Push / Личный кабинет: «Внимание: Буфер времени по проекту сократился до 50%. Рекомендуется увеличить загрузку бригады.» |
| Красный | Буфер ≤ 20% | 🔴 Авария | Блокировка назначения новых задач без подтверждения РН. Эскалация на уровень руководства. Требование пересмотра ГПР или инициирования Допсоглашения. | МАКС (Priority) + SMS: «КРИТИЧНО: Буфер времени исчерпан (≤20%). Риск срыва сроков договора. Требуется немедленное вмешательство.» |

Важно: Мониторинг ведется не только по общим объемам, но и по конкретным захваткам и этапам ГПР. Отставание на критическом пути автоматически пересчитывает общий буфер проекта.

### 6.3. Контур М1: Контроль Производительности (Правило 1)

Назначение: Защита себестоимости проекта от деградации нормативов. Реализация принципа «Алгоритм = первичный координатор» через автоматическую экономическую коррекцию.

#### Алгоритм срабатывания Правила 1

Система анализирует последние 𝑛 операций исполнителя, где n зависит от сложности операции (берется из Справочника операций):

- Простые операции:

- 𝑛=5.

- Сложные операции:

- 𝑛=12–15.

Триггер активации:

Если среднее отклонение фактического времени от норматива составляет ≥10% на протяжении 𝑛 последовательных операций.

#### Механизм коррекции

При срабатывании триггера система выполняет следующее действие автоматически:

- Понижение ставки: Ставка исполнителя снижается до предыдущего значения в его истории статусов.

  - Пример: Специалист (720 ₽/час) → Стажёр (600 ₽/час).

  - Важно: Статус исполнителя НЕ меняется. Он продолжает числиться Специалистом, имеет доступ к операциям, но оплачивается по сниженной ставке до восстановления норматива.

- Логирование: Фиксация факта коррекции в личном деле исполнителя и в аудите проекта.

- Уведомление:

  - Исполнителю: «Зафиксировано систематическое отклонение от норматива (>10%). Ставка скорректирована согласно Правилу 1. Для восстановления ставки требуется выполнение

  - 𝑛

  - n операций без брака в нормативе.»

  - РН: Алерт уровня 2 о срабатывании правила.

#### Исключения (когда Правило 1 не применяется)

- Адаптационный период: Первый проект исполнителя в системе.

- Физические ограничения: Операции с маркерами Вес >40 кг, Высота >2 м (где норматив может варьироваться объективно).

- Период обучения новой операции: Когда активен буфер обучения 1,3 (стажёр осваивает новую операцию под наблюдением).

### 6.4. Контур М2: Контроль Маржи и Пассивного Дохода

Назначение: Обеспечение финансовой устойчивости проекта и мотивация инноваций через механизм Пассивного Дохода (ПД).

#### 1. Прогноз маржи

Расчет производится еженедельно на основе накопленного факта затрат (ФОТ + Накладные) и выручки.

​

- Якорь минимальной маржи: ≥38% (из КЭ.Э1).

- Целевой прогноз: ~48–51% (с учетом эффектов Правил 1–4 и ПД).

Действия при риске:

- Если прогноз падает ниже 38%: Система блокирует назначение новых ресурсов на проект до проведения аудита РН. Генерируется рекомендация по оптимизации состава бригады или пересмотру тактики работ.

#### 2. Расчет Пассивного Дохода (ПД)

Система еженедельно сканирует базу выполненных операций на предмет улучшений нормативов.

Условия активации ПД:

- Исполнитель предложил или продемонстрировал улучшение норматива ≥7%.

- Улучшение подтверждено РН и Наставником.

- Новый норматив принят в Справочник операций как обязательный.

- Исполнитель имеет статус «Активен» (не уволен).

Формула выплаты:

ПДмес=∑𝑗=1𝑁(Объем_операции𝑗×Цена_за_ед𝑗×0,02)

Где суммирование идет по всем проектам системы (𝑗), где применен улучшенный норматив в расчетном месяце.

- Периодичность: Выплата производится ежемесячно, 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

- Влияние на маржу: Эффект ПД добавляет +4,2% к итоговой марже направления, стимулируя исполнителей к поиску резервов эффективности.

### 6.5. Контур М3: Контроль Качества, Допусков и Подготовки

Назначение: Соблюдение стандартов качества и гарантия готовности исполнителей перед началом смены. Этот контур включает два уровня контроля: превентивный (до старта) и реактивный (по факту ошибок).

#### А. Превентивный контроль (Пре-чек за 60 минут до старта)

Система сканирует список назначенных на смену исполнителей перед активацией статуса задачи «🟢 Доступно для работы».

Условие допуска:

Флаг Video_Watched = TRUE И Флаг Test_Passed = TRUE.

(Проверка наличия видеоинструкции в Справочнике операций и факта её просмотра/сдачи теста исполнителем накануне).

Алгоритм «Адаптивной блокировки»:

- Выявление нарушителей: Система помечает исполнителей, не выполнивших одно из условий, флагом UNPREPARED.

- Сценарий А: Есть замена в пуле (Приоритетный)

  - Система автоматически снимает назначение с неподготовленного исполнителя.

  - Назначает на эту операцию другого исполнителя из резерва (у которого видео просмотрено и тест сдан).

  - Наказание для нарушителя: Перевод в статус «Резерв/Простой» на текущую смену.

  - Результат («Финансовый урок»): Исполнитель теряет заработок за смену, так как не назначен ни на какую операцию. Проект не теряет ресурс.

- Сценарий Б: Замены нет (Критический путь)

  - Если свободных подготовленных исполнителей нет, система НЕ допускает старт операции на стандартных условиях.

  - РН/Бригадир получает алерт: «Исполнитель Иванов А. не прошел подготовку. Допуск возможен ТОЛЬКО как "Помощник" с коэффициентом 1.3».

  - Изменение роли: Исполнитель назначается не как «Стажёр-Монтажник», а как «Подсобный рабочий / Помощник».

  - Финансовая санкция:

    - Применяется максимальный коэффициент трудоемкости 1,30 (вместо 1,15).

    - Блокируется доступ к премиальной части за качество в эту смену.

    - В профиле фиксируется нарушение дисциплины «Неподготовленность», что снижает приоритет назначения на следующие 3 дня (алгоритм КК ставит его в конец очереди).

#### Б. Реактивный контроль (Накопленная ошибка)

Контроль качества выполняемых работ на основе данных из отчетов ТП и чек-листов Бригадира.

Иерархия порогов ошибки (из КЭ.Э1):

- Единый базовый порог: ≤5% (диапазон настройки 2–10%). Превышение ведет к общему предупреждению и плану исправлений.

- Фильтр «Элитный трек» (Правило 2 и доступ к ключевым): ≤3%.

  - Только исполнители с ошибкой ≤3% допускаются к ключевым операциям.

  - Только исполнители с ошибкой ≤3% и финансовой целью получают приоритет в обучении.

Автоматические блокировки:

- Если накопленная ошибка исполнителя превышает 3% → Доступ к назначению на ключевые операции блокируется автоматически в Тактическом Планировщике (ТП). Исполнитель переводится на неключевые операции под усиленный контроль.

- Если ошибка превышает 5% → Генерируется алерт РН о необходимости замены исполнителя или его дополнительном обучении.

#### В. Долгосрочное воспитательное воздействие

- Если исполнитель попадает в Сценарий А или Б (неподготовленность) более 2 раз за месяц → Автоматическая блокировка доступа к ключевым операциям на 1 неделю.

- Это формирует устойчивую связь: «Лень посмотреть видео/сдать тест сегодня = потеря денег и статуса завтра».

### 6.6. Система Оповещений и Эскалации (Интеграция с МАКС)

Оповещения генерируются автоматически на основе триггеров М0–М3. Классификация по уровням критичности:

| Уровень | Условие срабатывания | Получатели | Канал доставки | Пример сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 (Инфо) | Буфер времени ≤ 50% (М0); Прогноз маржи в норме, но есть тренд снижения (М2). | РН | Push / Личный кабинет | «Проект "Гагарина 144": Буфер времени 45%. Рекомендуется оптимизировать график на следующую неделю.» |
| Уровень 2 (Предупреждение) | Отклонение производительности ≈ 10% (М1); Ошибка качества 3–5% (М3); Дефицит кадров >15% (КК); Исполнитель заменен из-за неподготовленности. | РН | МАКС + Email | «Внимание: Исполнитель Иванов А. заменен на Сидорова В. из-за отсутствия подготовки. Иванов А. потерял смену.» |
| Уровень 3 (Требует вмешательства) | Сработало Правило 1 (М1); Ошибка > 3% на ключевой операции (М3); Буфер ≤ 20% (М0); Неподготовленность при отсутствии замены (роль снижена). | РН | МАКС (Priority) + SMS | «КРИТИЧНО: Исполнитель Иванов А. допущен только как "Помощник" (коэф. 1.3) из-за отсутствия замены. Требуется усиленный контроль качества.» |
| Уровень 4 (Финансовый риск) | Прогноз маржи < 38% (М2); Кассовый разрыв (Аванс < ТБ при старте); Риск убытка до первого этапа оплаты. | РН + Руководитель Орбиты + Фин. директор | МАКС + Email + SMS | «ФИНАНСОВАЯ ТРЕВОГА: Проект не проходит Двухуровневую ТБ. Аванс < Проектной ТБ. Запуск заблокирован.» |

### 6.7. Обработка Отклонений (Workflow)

Процесс реакции системы на выявленные отклонения строго регламентирован:

- Фиксация факта: ТП фиксирует отклонение (время, объем, брак, отсутствие подготовки) в реальном времени.

- Анализ алгоритмом: СП сверяет факт с планом и порогами КЭ (М0–М3).

- Генерация решения:

  - Если отклонение в пределах допустимого буфера → Информационное уведомление (Уровень 1).

  - Если порог превышен → Автоматическое действие (блокировка доступа, коррекция ставки, смена роли) + Уведомление РН (Уровень 2–3).

- Действие РН:

  - РН получает рекомендацию системы (например, «Заменить исполнителя», «Запустить параллельный объект», «Подписать допсоглашение»).

  - РН подтверждает действие в интерфейсе или вносит ручную коррекцию (только при обосновании, которое логируется).

- Обучение системы: Результаты ручной коррекции РН сохраняются для дообучения алгоритмов планирования (цифровые двойники).

Принято. Приступаю к генерации текста **Раздела 7: Интеграция API, Мобильное Приложение и Сервис Уведомлений**.

Этот раздел описывает техническую реализацию взаимодействия между ядром системы («Орбита») и конечными пользователями (исполнителями, бригадирами) через мобильное приложение, а также механизмы событийной генерации задач и доставки уведомлений. Здесь зафиксированы спецификации API, логика двухэтапного доступа и алгоритмы, обеспечивающие дисциплину исполнения.

## РАЗДЕЛ 7. ИНТЕГРАЦИЯ API, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И СЕРВИС УВЕДОМЛЕНИЙ

## 7.1. Архитектурная роль модуля

Мобильное приложение (ТП — Тактический Планировщик) не является автономной системой, а выступает в роли **клиентского интерфейса** единого ядра планирования. Все вычисления, назначения и проверки прав доступа выполняются на стороне сервера (СП/КК), а приложение лишь отображает результат и собирает фактические данные.

**Ключевые принципы интеграции:**

1.  **Единый источник истины:** Данные в приложении синхронизируются с базой данных Ядра в реальном времени. Локальное хранение используется только для кэширования видеоинструкций и техкарт.

2.  **Событийная модель:** Генерация плана на следующий день запускается не по таймеру (00:00), а по событию **«Закрытие смены»** (100% отчетов сдано), с фолбэком на 00:00 МСК.

3.  **Двухэтапный доступ:** Жесткое разделение статусов задачи на «🔵 Изучение» (вечер) и «🟢 Работа» (за 60 мин до старта).

4.  **Алгоритмический контроль:** Блокировка кнопки «Старт» при отсутствии подготовки (видео + тест) реализуется на уровне API.

7.2. Спецификация API Ядра (Core API)

Взаимодействие мобильного приложения с платформой ИНТЕГРАМ осуществляется через RESTful API. Ниже приведены ключевые эндпоинты, обеспечивающие работу сценариев «Орбиты».

7.2.1. Генерация плана по событию (Event-Driven Planning)

Триггер перехода от Дня N к Дню N+1.

*   **Endpoint:** `POST /api/v1/planner/generate-next-day`

*   **Триггер:** Веб-хук от ТП при сдаче последнего отчета за смену ИЛИ таймер 00:00 МСК.

*   **Request Body:**

```json

{

"project_id": "uuid-project",

"current_date": "2026-03-01",

"shift_status": "closed", // или "forced" для фолбэка 00:00

"reports_submitted_count": 15,

"total_executors": 15

}

```

*   **Response Body:**

```json

{

"status": "success",

"next_day": "2026-03-02",

"trigger_type": "event", // или "time_fallback"

"assignments": [

{

"assignment_id": "uuid-assgn",

"operation_name": "Сборка каркасов",

"location": "Захватка 2, Оси А-Б",

"executor_id": "uuid-exec",

"status": "study", // 🔵 Доступно для изучения

"start_time": "2026-03-02T08:00:00",

"unlock_work_time": "2026-03-02T07:00:00", // За 60 мин до старта

"video_required": true,

"test_required": true,

"tools": ["Шуруповёрт", "Рулетка", "Уровень"]

}

]

}

```

7.2.2. Получение плана исполнителем (Evening Mode)

Запрос данных для экрана «Завтрашний план».

*   **Endpoint:** `GET /api/v1/mobile/tasks/next-day?executor_id={id}`

*   **Logic:** Возвращает задачи со статусом `study`. Кнопка старта заблокирована (`can_start: false`).

*   **Response Body:**

```json

{

"date": "2026-03-02",

"shift_start": "08:00",

"operations": [

{

"id": "uuid-op",

"name": "Сборка каркасов",

"duration_hours": 3.0,

"status": "study",

// --- ВСТАВИТЬ НИЖЕ ---

"test_required": true,          // ← Новое поле

"test_reason": "newcomer",      // ← Новое поле

"access_group": "A",            // ← Новое поле

"history_test_valid": true,     // ← Новое поле

// ----------------------

"video_url": "https://...",

"preparedness": {

"video_watched": false,

"test_passed": false

},

...

}

]

"unlock_at": "2026-03-02T07:00:00"

}

]

}

```

7.2.3. Активация режима «Работа» (Morning Mode)

Автоматическая смена статуса задачи за 60 минут до старта.

*   **Endpoint:** `POST /api/v1/mobile/tasks/{assignment_id}/activate-work`

*   **Trigger:** Планировщик задач (Cron job) запускает этот вызов ровно в `unlock_work_time`.

*   **Pre-condition:** Система проверяет флаги `video_watched == true` AND `test_passed == true`.

*      Response Body (Success):

{

"status": "work",

"can_start": true,

"learning_buffer_applied": 1.15,    // ← НОВОЕ (из Файла 8)

"coefficient_reason": "video_watched_true + test_passed_true" // ← НОВОЕ

}

```

*   **Response Body (Fail - Not Prepared):**

```json

{

"status": "work",

"can_start": true,

"message": "Операция доступна для начала работы",

"countdown_to_start": 3600,

...

}

7.2.4. Сдача отчета (Fact Recording)

Фиксация цифрового двойника операции.

*   **Endpoint:** `POST /api/v1/mobile/reports/submit`

*   **Request Body:**

```json

{

"assignment_id": "uuid-assgn",

"start_time": "2026-03-02T08:05:00",

"end_time": "2026-03-02T11:10:00",

"fact_minutes": 185,

"photos": ["url_photo_1", "url_photo_2"],

"geo_location": {"lat": 56.3, "lon": 44.0},

"quality_mark": "ok", // или "defect" с комментарием

"materials_consumed": [{"id": "mat_1", "qty": 10}]

}

```

*   **System Action:** Обновляет метрики исполнителя (СОМ, ошибка), триггерит проверку условия «Закрытие смены» для генерации плана на следующий день.

7.3. Мобильное Приложение: Пользовательские Сценарии

Интерфейс приложения строго регламентирован архитектурными принципами защиты от хаоса.

7.3.1. Экран «Завтрашний план» (Режим 🔵 Изучение)

*   **Время доступа:** Сразу после генерации плана (обычно 18:30–19:00) до 07:00 следующего дня.

*   **Функционал:**

*   Список операций на завтра с указанием локации и требуемого инструмента.

*   Плеер видеоинструкций (с возможностью офлайн-просмотра после кэширования).

*   Интерфейс прохождения тестов (минимум 80% правильных ответов для зачета).

*   Чек-лист подготовки инструмента.

*   **Ограничения:**

*   Кнопка «НАЧАТЬ РАБОТУ» неактивна (серая).

*   Таймер обратного отсчета до активации режима работы.

*   Предупреждение: *«Изучите материалы до 07:00. Начало работы в 08:00»*.

7.3.2. Экран «Готовность к смене» (Режим 🟢 Работа)

*   **Время доступа:** Активируется автоматически за 60 минут до старта (например, в 07:00 при старте в 08:00).

*   **Условие активации:** Флаги `Video_Watched = TRUE` и `Test_Passed = TRUE`.

*   **Функционал:**

*   Зеленая активная кнопка «НАЧАТЬ РАБОТУ».

*   Индикация успешной подготовки: *«✅ Видео изучено, ✅ Тест сдан»*.

*   Доступ к журналу работ и фотофиксации.

*   **Сценарий неподготовленности:**

*   Если условия не выполнены к 07:00:

*   Кнопка «НАЧАТЬ РАБОТУ» остается заблокированной.

*   Отображается сообщение: *«Вы не прошли подготовку. Доступ к работе ограничен. Вы можете быть назначены только как 'Помощник' с коэффициентом 1,30»*.

*   Автоматическая отправка алерта РН/Бригадиру о необходимости замены или смены роли.

7.4. Сервис Уведомлений (МАКС)

Система оповещений интегрирована с ядром и работает по принципу эскалации в зависимости от критичности события.

7.4.1. Триггеры и Расписание

| Время / Событие | Тип уведомления | Получатель | Содержание |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **18:35** (или сразу после «Закрытия смены») | Push + Сообщение в чат | Исполнитель | 🌙 **ПЛАН НА ЗАВТРА**<br>Проект: «Университетский»<br>Операции: 2 шт.<br>⚠️ Изучите видео до 07:00! |

| **07:00** (T_старт − 60 мин) | Push + Сообщение в чат | Исполнитель | ☀️ **ГОТОВНОСТЬ К СМЕНЕ**<br>До старта 60 минут.<br>Статус: 🟢 Работа доступна.<br>[Открыть приложение] |

| **07:05** (При неподготовленности) | Alert (Priority) | РН / Бригадир | ⚠️ **РИСК СРЫВА ПОДГОТОВКИ**<br>Исполнитель Иванов А. не сдал тест.<br>Действие: Авто-замена или понижение роли. |

| **По факту сдачи отчета** | System Log | Ядро (СП) | Триггер проверки: «Все ли отчеты сданы?» → Запуск генерации плана на День N+1. |

| **Срабатывание Правила 1** | Alert (SMS + Push) | РН + Исполнитель | 📉 **КОРРЕКЦИЯ СТАВКИ**<br>Отклонение от норматива >10%.<br>Ставка понижена до предыдущего уровня. |

7.4.2. Алгоритм доставки

1.  **Проверка статуса прочтения:** Если исполнитель не открыл уведомление о плане в течение 30 минут, система дублирует его через SMS.

2.  **Эскалация:** Если исполнитель не вышел на связь и не сдал отчет о начале работы в течение 15 минут после старта смены, РН получает уведомление уровня «Критический простой».

7.5. Алгоритм Генерации Плана (Обновленный Workflow)

Логика перехода от Дня N к Дню N+1 реализует принцип событийности.

```typescript

async function dailyPlanningCycle(projectId, currentDate) {

// Шаг 1: Мониторинг завершения смены

const reportsStatus = await getReportsStatus(projectId, currentDate);

let triggerSource = '';

// Сценарий А: Все отчеты сданы досрочно (например, в 18:30)

if (reportsStatus.allSubmitted === true) {

triggerSource = 'EVENT_CLOSE_SHIFT';

await generateNextDayPlan(projectId, currentDate, triggerSource);

}

// Сценарий Б: Фолбэк по таймеру (если кто-то забыл сдать отчет к 23:59)

else if (currentTime === '23:59') {

triggerSource = 'TIME_FALLBACK_00:00';

await generateNextDayPlan(projectId, currentDate, triggerSource);

// Логирование нарушителей дисциплины отчетности

await logLateReporters(reportsStatus.missingList);

}

// Шаг 2: Внутри функции генерации (generateNextDayPlan)

// 2.1 Расчет потребности (СП)

const plan = await calculateResources(projectId, nextDate);

// 2.2 Назначение исполнителей (КК) с проверкой СОМ и ошибок

const assignments = await assignExecutors(plan, {

somMin: 3.0,

errorMax: 0.03,

mentorRatio: '1:3'

});

// 2.3 Установка статусов и временных меток

assignments.forEach(task => {

task.status = 'study'; // 🔵 Вечерний режим

task.unlockWorkAt = task.startTime minus 1 hour; // 🟢 Утренний режим

task.videoRequired = checkVideoExistence(task.operationId);

});

// 2.4 Отправка уведомлений (МАКС)

await sendNotifications(assignments, 'EVENING_PLAN');

// 2.5 Планирование активации утреннего режима

scheduleJob({

time: assignments[0].unlockWorkAt,

action: 'ACTIVATE_WORK_MODE',

notify: true

});

}

```

7.6. Экономический эффект цифровой дисциплины

Внедрение жестких правил в мобильном приложении напрямую влияет на экономику проекта через коэффициент обучения.

| Сценарий поведения | Действие в приложении | Коэффициент трудоемкости | Влияние на ФОТ | Влияние на маржу |

| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |

| **Дисциплинированный** | Видео просмотрено вечером ✅<br>Тест сдан ✅<br>Старт ровно в 08:00 | **1,15** | Базовый расчет | **+0,5%** (экономия времени) |

| **Неподготовленный** | Видео пропущено ❌<br>ИЛИ Тест не сдан ❌<br>Блокировка старта | **1,30** | +15% к времени операции | **−1,2%** (потеря эффективности) |

| **Систематический нарушитель** | Повторные блокировки (>2 раз/мес) | **Блокировка ключевых ops** | Перевод на черновую работу | Снижение рейтинга, исключение из пула СВР |

**Формула расчета в Ядре:**

$$ФОТ_{операции} = Норматив \times Ставка \times K_{компетенции}$$

Где $K_{компетенции}$ определяется динамически в момент активации задачи (07:00) на основе флагов из мобильного приложения.

7.7. Гарантии безопасности и целостности данных

1.  **Защита от «приписок»:** Геолокация и время старта/стопа фиксируются автоматически. Попытка изменить время вручную блокируется на уровне клиента и сервера.

2.  **Цифровые двойники:** Каждое действие (просмотр видео, ответ на вопрос теста, фото узла) сохраняется в неизменяемом логе (`FACT_REPORT`), формируя профиль исполнителя для AI-аналитики.

3.  **Невозможность обхода:** Блокировка кнопки «Старт» до $T_{старт} - 60$ мин является аппаратным ограничением интерфейса, которое невозможно обойти без вмешательства администратора (что логируется как аварийное событие).

7.8. Требования к внедрению (MVP)

Для корректной работы данного раздела необходимо:

1.  **Мобильная разработка:** Реализация двух состояний экрана задачи (Study/Work) с таймером обратного отсчета.

2.  **Backend:** Настройка веб-хуков на событие `ALL_REPORTS_SUBMITTED` в базе данных ИНТЕГРАМ.

3.  **Интеграция контента:** Хостинг видеоинструкций с защитой от скачивания (стриминг внутри приложения) и механизм кэширования для работы на объектах без интернета.

4.  **Юридическое закрепление:** Включение в договор (Приложение №2) пункта об обязанности ознакомления с видеоинструкциями до начала смены как условии применения нормативов времени.

### 7.9. Офлайн-режим мобильного приложения (Offline-First Architecture)

Учитывая специфику объектов строительства и отделки (подвальные помещения, металлические конструкции, экранирующие материалы, удаленные локации), мобильное приложение «Орбита» спроектировано по принципу Offline-First. Это означает, что отсутствие постоянного соединения с интернетом не должно блокировать работу исполнителя или приводить к потере данных о выполненной работе («цифровых двойников»).

Однако, чтобы сохранить принцип «Алгоритм = Координатор» и исключить манипуляции со временем, офлайн-режим имеет строгие архитектурные ограничения.

#### 7.9.1. Принцип работы и синхронизации

- Локальное кэширование (Pre-fetching):

  - При наличии соединения (Wi-Fi/4G), обычно вечером в режиме «🔵 Изучение» или утром при активации режима «🟢 Работа», приложение автоматически загружает и сохраняет в защищенное локальное хранилище устройства:

    - План задач на текущую смену (ID операции, объем, норматив, локация).

    - Видеоинструкции и технологические карты (для просмотра без трафика).

    - Формы тестов и чек-листов.

    - Актуальные справочники инструментов и материалов.

  - Статус: Загруженные данные помечаются флагом SYNCED.

- Работа без сети (Local Execution):

  - Исполнитель может просматривать видео, проходить тесты (результат сохраняется локально), нажимать кнопки «Старт» и «Стоп», делать фотофиксацию и вносить комментарии.

  - Все действия записываются в локальную базу данных приложения (Local SQLite/Realm DB) с привязкой к системному времени устройства и GPS-координатам (если GPS-модуль активен, даже без интернета).

  - Интерфейс отображает индикатор «⚠ Работа в офлайн-режиме. Данные будут отправлены при появлении связи».

- Отложенная синхронизация (Deferred Sync):

  - Как только устройство обнаруживает сеть, запускается фоновый процесс синхронизации.

  - Локальные пакеты данных (FACT_REPORT batch) отправляются на сервер Ядра (ИНТЕГРАМ).

  - Сервер проводит валидацию (см. п. 7.9.3) и подтверждает прием. Только после подтверждения сервера локальная запись помечается как UPLOAD_SUCCESS.

#### 7.9.2. Защита от манипуляций и «Серая зона» времени

Самый критический риск офлайн-режима — попытка исполнителя изменить системное время устройства для искусственного завышения отработанных часов. Архитектура «Орбиты» предусматривает многоуровневую защиту:

- Двойная фиксация времени:

  - Приложение фиксирует два значения: device_time (время телефона) и server_receipt_time (время получения пакета сервером).

  - При синхронизации сервер сравнивает device_time старта/стопа с server_receipt_time.

  - Правило дельты: Если разница между временем окончания работы (по телефону) и временем получения отчета сервером превышает разумный технический лаг (например, > 2 часа без уважительной причины отсутствия сети, зафиксированной логом подключения), отчет помечается флагом TIME_ANOMALY.

- GPS-валидация (Геозона):

  - Фотофиксация и нажатие кнопок «Старт/Стоп» возможны только если координаты устройства попадают в радиус геозоны объекта (допуск ±50 метров), заданной в PROJECT_OPERATION.

  - GPS-метаданные встраиваются в EXIF фотографий и в тело JSON-отчета. Подделать их на уровне приложения невозможно (используются нативные API ОС с проверкой прав доступа).

  - Если GPS выключен пользователем, кнопка «Старт» блокируется с сообщением: «Включите геолокацию для начала работы».

- Алгоритм перерасчета при аномалии:

  - Если выявлена TIME_ANOMALY (подозрение на скручивание времени):

    - Автоматически рассчитывается длительность операции по среднему нормативу для данной операции и данного исполнителя (на основе истории RESOURCE_METRICS).

    - Исполнителю и РН отправляется уведомление: «Обнаружено расхождение времени. Оплата произведена по среднему нормативу до выяснения обстоятельств».

    - РН получает задачу в СП: «Проверить отчет №___ (офлайн-аномалия)». РН может подтвердить факт работы (на основании фото/свидетелей) или отклонить его.

#### 7.9.3. Сценарии поведения в критических ситуациях

| Ситуация | Действие приложения | Действие сервера (Ядро) | Результат для исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное отсутствие связи всю смену | Работает полностью локально. Копит отчеты. Индикатор «Офлайн». | Не видит данных до момента появления связи. | Может работать. Оплата начисляется только после успешной синхронизации (обычно вечером или на следующий день). |
| Потеря связи в середине операции | Фиксирует «Старт» онлайн. Работает офлайн. Фиксирует «Стоп» офлайн. Копит фото. | Видит статус «В работе» (по последнему пингу). Не видит финиша до синхронизации. | Нормальная работа. После появления сети данные улетают, операция закрывается. |
| Попытка смены времени устройства | Фиксирует новое время, но отправляет вместе с ним служебный лог изменения системных настроек (если ОС позволяет) или флаг нестабильности времени. | Детектирует аномалию: Finish_Time > Server_Receipt_Time + Лаг. Помечает отчет как подозрительный. | Блокировка автоматической оплаты. Требуется ручная верификация РН. Риск снижения рейтинга надежности. |
| Нехватка памяти для кэша видео | Автоматически удаляет старые кэшированные видео (пройденные тесты) по алгоритму LRU (Least Recently Used). Освобождает место под новые задачи. | Не требуется. | Бесперебойная работа. Видео, которые нужны завтра, приоритизируются в очереди загрузки. |

#### 7.9.4. Технические требования к реализации (MVP)

Для обеспечения надежного офлайн-режима в техническом задании для мобильной разработки необходимо зафиксировать следующие требования:

- Хранилище: Использование встроенной СУБД (SQLite, Realm или WatermelonDB) с поддержкой транзакций. Данные не должны храниться только в оперативной памяти или временных файлах.

- Очередь запросов (Request Queue): Реализация надежной очереди исходящих запросов. Если отправка пакета не удалась (таймаут, ошибка 500), система должна повторять попытку с экспоненциальной задержкой (1 мин, 5 мин, 15 мин) до успеха или ручной отмены.

- Сжатие медиа: Автоматическое сжатие фотографий перед сохранением в локальную базу и отправкой (целевой размер < 300 Кб), чтобы минимизировать трафик при слабом сигнале (Edge/2G).

- Индикация статуса: Четкая визуализация статуса синхронизации в шапке приложения:

  - 🟢 «Онлайн» (все данные актуальны).

  - 🟡 «Синхронизация...» (идет отправка накопленных данных).

  - 🔴 «Офлайн» (работа локально, данные копятся).

  - ⚠ «Ошибка синхронизации» (требуется внимание, данные не ушли).

- Конфликт версий: Если план был изменен на сервере пока исполнитель был офлайн, при синхронизации приложение должно получить обновленный план и показать уведомление: «План обновлен. Проверьте изменения в задачах». Старые локальные назначения, которые были отменены на сервере, должны быть помечены как «Отменено».

#### 7.9.5. Влияние на экономические показатели

- Риск кассового разрыва: В офлайн-режиме выплата T+1 (на следующий день) может задержаться, если отчеты не успели синхронизироваться до расчетного часа (например, 22:00).

  - Решение: В договоре и интерфейсе прописать: «Выплата производится на следующий день при условии сдачи отчетов до 20:00. Отчеты, сданные в офлайн-режиме после этого времени, оплачиваются в день следующей доступной синхронизации».

- Целостность цифрового двойника: Офлайн-режим не должен создавать «слепых зон». Даже при работе без сети каждый шаг исполнителя фиксируется локально, гарантируя, что принцип «Исполнитель — бенефициар улучшений» работает независимо от качества связи на объекте.

Рекомендация по внедрению:

Данный раздел является обязательным для передачи мобильным разработчикам. Отсутствие качественной реализации офлайн-режима приведет к саботажу системы исполнителями («интернета нет, я не могу начать/закончить») и потере доверия к прозрачности выплат. Тестирование офлайн-сценариев должно быть включено в приемочные испытания (UAT) MVP.

## РАЗДЕЛ 8. ВНЕШНИЕ ИНТЕГРАЦИИ И ЭКОСИСТЕМА

### 8.1. Стратегия Интеграции MVP

Архитектура «Орбиты» спроектирована так, чтобы минимизировать зависимость от внешних систем на старте, сохраняя при этом возможность быстрого масштабирования. Интеграции делятся на три категории приоритета:

- Критические (MVP): Необходимы для функционирования ядра (найм, проверка контрагентов).

- Операционные (Фаза 2): Оптимизация процессов (банковские выплаты, логистика).

- Учетные (Фаза 3+): Бухгалтерия и глубокая аналитика (1С, ERP).

Главный принцип: Система «Орбита» является первичным источником истины (Single Source of Truth) для операционных данных. Внешние системы потребляют данные из «Орбиты», а не наоборот (за исключением входящих лидов и справочников).

### 8.2. Каналы Привлечения Кадров (Интеграция с Агрегаторами)

Наполнение кадрового пула (Конструктор Кадров — КК) — критический процесс для работы каскадного наставничества. На этапе MVP реализуется упрощенная, но автоматизированная воронка найма через популярные платформы.

#### 8.2.1. Поддерживаемые платформы

- Авито Работа / hh.ru / Яндекс.Услуги: Основные каналы входа для линейного персонала (стажёры, специалисты).

- Telegram-боты / Локальные чаты: Для точечного поиска в конкретных регионах.

#### 8.2.2. Механика Интеграции (Воронка КК)

Вместо сложного двустороннего API-обмена на MVP используется модель «Lead-to-App» (Лид → Приложение):

- Публикация вакансии: РН создает вакансию в интерфейсе КК. Система генерирует уникальный текст объявления с QR-кодом или ссылкой на лендинг/бота «Орбиты».

- Отклик соискателя:

  - Соискатель переходит по ссылке из агрегатора.

  - Попадает в веб-форму или Telegram-бот системы «Орбита».

- Этап 1: Мануальный тест (Фильтр):

  - Автоматическая проверка базовых навыков (инструмент, ТБ, физ. нормативы) прямо в браузере/боте.

  - Результат: Прошел/Не прошел. При успехе — переход к Этапу 2.

- Этап 2: Анкета СОМ + Видео-тесты:

  - Заполнение психографического профиля (СОМ).

  - Просмотр вводных видео и прохождение тестов по операциям.

  - Результат: Присвоение предварительного статуса («Стажёр» или «Специалист по не ключевым»).

- Синхронизация с КК:

  - Данные автоматически попадают в таблицу RESOURCE (Конструктор Кадров) со статусом «В резерве / На проверке».

  - РН получает уведомление о новом кандидате, готовом к назначению на проект.

Важно: Глубокая синхронизация статусов («взят в работу», «отказ») обратно в агрегаторы на этапе MVP не реализуется вручную или через простые скрипты, чтобы не усложнять разработку ядра. Фокус — на скорости конверсии отклика в профиль в системе.

### 8.3. Проверка Контрагентов и Безопасность (ФНС / Госуслуги)

Для обеспечения финансовой прозрачности и минимизации налоговых рисков система интегрируется с открытыми API государственных сервисов.

#### 8.3.1. Триггеры Проверки

Проверка выполняется автоматически в следующих случаях:

- Регистрация нового исполнителя в КК (перед допуском к работе).

- Ежемесячно, перед формированием реестра выплат (10-е число).

- При изменении статуса исполнителя (например, переход в СВР).

#### 8.3.2. Алгоритм Валидации

- Ввод данных: Исполнитель вводит ИНН и ФИО в мобильном приложении или веб-форме.

- Запрос к API: Система отправляет запрос к сервисам проверки контрагентов (агрегаторы данных ФНС, реестр самозанятых «Мой налог»).

- Верификация статусов:

  - ✅ Действующий ИП/Самозанятый: Статус активен, нет блокировок. → Допуск разрешен.

  - ⚠️ Ликвидирован/В процессе ликвидации: → Блокировка выплат и назначений.

  - ❌ Не найден / Ошибочный ИНН: → Блокировка регистрации.

- Результат: Статус валидации сохраняется в профиле исполнителя (RESOURCE.is_verified). Без флага true алгоритм Планировщика (СП) не может назначить исполнителя на задачу.

### 8.4. Финансовый Контур и Банковские Шлюзы

Система «Орбита» берет на себя расчет ФОТ, премий и пассивного дохода, но физическое проведение платежей на этапе MVP может осуществляться гибридным способом.

#### 8.4.1. Расчетный Модуль (Внутри «Орбиты»)

- Автоматический расчет ежедневных выплат (T+1) на основе отчетов ТП.

- Учет коэффициентов (1,15 / 1,3), штрафов (Правило 1), бонусов (ПД).

- Формирование итогового реестра выплат с разбивкой по исполнителям.

#### 8.4.2. Сценарии Выплат (MVP vs Масштабирование)

| Сценарий | Описание | Уровень автоматизации |
| --- | --- | --- |
| MVP (Гибридный) | Система формирует Excel/CSV реестр с суммами и реквизитами. Бухгалтер загружает файл в Клиент-Банк вручную. Статус выплаты проставляется в системе вручную или полуавтоматически. | Низкий (Ручной импорт/экспорт) |
| Продвинутый (API) | Прямая интеграция с банковским API (Тинькофф Бизнес, Точка, Сбер). Система отправляет JSON-запрос на выплату, банк возвращает статус транзакции. Выплаты происходят мгновенно после подтверждения РН. | Высокий (Real-time) |

Рекомендация для MVP: Начать с гибридного сценария для отладки логики расчетов, так как ошибки в прямых выплатах критичны. Переход на API планировать после стабилизации формул начисления (Правила 1–4, ПД).

### 8.5. Интеграция с 1С и Бухгалтерскими Системами

Вопрос интеграции с 1С (или другими ERP) часто возникает первым, но в архитектуре «Орбиты» он намеренно отнесен к низкому приоритету на этапе MVP.

#### 8.5.1. Почему 1С не нужна в MVP?

- Разделение контуров: «Орбита» управляет операционной эффективностью и мотивацией (Контур 2). 1С ведет бухгалтерский и налоговый учет (Контур 3). Эти процессы могут существовать параллельно.

- Сложность: Двусторонняя синхронизация справочников (номенклатура, контрагенты, статьи затрат) требует значительных ресурсов разработки и поддержки.

- Гибкость: Жесткая привязка к 1С на старте может замедлить внедрение уникальных механик «Орбиты» (например, динамических коэффициентов или пассивного дохода), которые трудно реализовать в типовой конфигурации 1С.

#### 8.5.2. Архитектура Будущей Интеграции (Фаза 3+)

Когда объем проектов вырастет, будет реализован односторонний экспорт данных из «Орбиты» в 1С:

- Направление: Орбита → 1С.

- Передаваемые данные:

  - Реестры актов выполненных работ (КС-2, КС-3) с детализацией по операциям.

  - Реестры выплат исполнителям (для проведения в банке и учета в расходах).

  - Справочник исполнителей (карточки контрагентов).

- Формат: Выгрузка в универсальных форматах (XML, JSON, CSV) или через шину данных (Enterprise Service Bus).

- Принцип: 1С принимает данные как «истину» для проводок, но не влияет на оперативное планирование в «Орбите».

### 8.6. Сводная Матрица Интеграций

| Внешняя Система | Цель Интеграции | Статус MVP | Метод Обмена | Ответственный Модуль «Орбиты» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авито / hh.ru | Привлечение исполнителей (Лиды) | ✅ Активно | Веб-форма / Бот (Lead-to-App) | КК (Конструктор Кадров) |
| ФНС / Мой Налог | Проверка статуса самозанятых/ИП | ✅ Активно | API (Check Status) | КК / Безопасность |
| Банки (Клиент-Банк) | Выплата вознаграждений | ⚠️ Гибрид | Экспорт CSV / Ручная загрузка | Фин. Модуль / СП |
| Мессенджеры (TG/WA) | Уведомления исполнителей и РН | ✅ Активно | API (Bot / Business API) | МАКС (Сервис уведомлений) |
| 1С / Бухгалтерия | Налоговый учет, проводки | ⏸️ Отложено | Экспорт отчетов (XML/CSV) | Отчетность (Фаза 3) |
| Складские системы | Учет материалов (опционально) | ⏸️ Отложено | Ручной ввод остатков | КП / Склад |

### 8.7. Требования к Безопасности при Интеграции

При подключении внешних каналов соблюдаются строгие протоколы безопасности:

- Защита персональных данных (152-ФЗ): Все данные исполнителей (паспорта, ИНН) хранятся в зашифрованном виде. Передача во внешние системы осуществляется только в обезличенном виде или по защищенным каналам (HTTPS/TLS).

- Ролевая модель доступа: Внешние системы не имеют прямого доступа к базе данных «Орбиты». Взаимодействие происходит только через ограниченные API-шлюзы с токенизацией.

- Аудит действий: Любое действие, инициированное внешней системой (например, подтверждение статуса самозанятого), логируется с указанием источника, времени и результата.

### 8.8. Дорожная Карта Развития Экосистемы

- Этап 1 (Запуск MVP):

  - Реализация воронки найма через ботов/лендинги.

  - Подключение API проверки ИНН.

  - Ручная выгрузка платежных реестров.

- Этап 2 (Оптимизация, 3–6 мес.):

  - Прямая интеграция с банками для авто-выплат.

  - Автоматическая публикация вакансий на агрегаторы через API.

  - Интеграция с мессенджерами для двусторонней связи (чат-боты для исполнителей).

- Этап 3 (Масштабирование, 6–12 мес.):

  - Коннектор к 1С для автоматического закрытия периодов.

  - Интеграция с системами логистики поставщиков материалов (для автоматического обновления графика поставок в КП).

  - BI-дашборды для инвесторов на основе агрегированных данных.

Резюме: На этапе MVP экосистема «Орбиты» фокусируется на входе людей (кадры) и безопасности платежей, используя максимально легкие и быстрые решения. Глубокая интеграция с тяжелыми учетными системами (1С) отложена до момента, когда операционная модель будет полностью отлажена и масштабирована.

## РАЗДЕЛ 9. РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОПСОГЛАШЕНИЯ

### 9.1. Принцип Разделения Контуров Ответственности

Архитектура «Орбиты» базируется на жестком разделении изменений на два типа в зависимости от их влияния на обязательства перед Заказчиком.

| Тип изменения | Влияние на Договор (Контур 1) | Процедура оформления | Модуль-источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя калибровка | Отсутствует. Система сохраняет способность исполнить договор в согласованные сроки и по согласованной цене за счет внутренней оптимизации. | Внутренний лог. Фиксация в БД с указанием версии, причины, автора и даты. Допсоглашение НЕ требуется. | КЭ, СП, КК |
| Внешнее изменение | Присутствует. Требуется изменение Цены, Сроков или Объемов работ для Заказчика. | Дополнительное соглашение (ДС). Юридическое оформление через модуль КД. Подписание со всеми активными проектами направления. | КД → СП |

Золотое правило: Если изменение экономических якорей (ставки, коэффициенты, пороги) укладывается в текущую маржу и сроки договора — это внутреннее дело системы. Если нет — это предмет переговоров с Заказчиком.

### 9.2. Период Фиксации Модели (Lock-down Period)

После завершения этапа Э12 (Конструктор Экономики) модель направления переводится в режим фиксации.

- Срок действия: 4 завершённых проекта направления ИЛИ 90 календарных дней с даты фиксации (в зависимости от того, какое условие наступит позже/ранее согласно логике настройки).

- Что блокируется:

  - Ставки исполнителей (Базовая, Специалиста, Бригадира).

  - Коэффициенты (Ключевых операций, Обучения 1,15/1,3, Налоговые).

  - Пороги ошибок и правила продвижения (Правила 1–4).

  - Структура Справочника операций (нормативы, состав операций).

- Цель: Обеспечение стабильности экономики, предсказуемости маржи и ФОТ на стартовом периоде. Защита от хаотичных изменений «на ходу».

### 9.3. Механизм Внутренней Калибровки (Без ДС)

Допускается изменение параметров системы в период фиксации, если они не влияют на цену, сроки или объемы для Заказчика.

Процедура:

- Инициация: РН вносит изменение параметра в интерфейсе КЭ (например, корректировка коэффициента ключевых операций с 1,8 на 1,9 внутри допустимого диапазона, если это не меняет итоговую цену договора).

- Автоматическая валидация: Система проверяет, укладывается ли новая экономика в текущие договорные обязательства (Цена_новая == Цена_старая, Срок_новый == Срок_старый).

  - Если проверка пройдена: Режим = «Внутренний».

  - Если проверка не пройдена: Система блокирует сохранение и предлагает перейти к оформлению ДС (Сценарий Б).

- Логирование: Изменение фиксируется только внутренне в базе данных.

  - Запись лога: Версия якоря (v1.0 → v1.1), Дата и время, Автор (РН), Причина изменения, Список проектов.

  - Статус: «Применено internally, Contract Terms Unchanged».

- Применение: Новые параметры автоматически применяются ко всем активным проектам направления для расчета внутреннего ФОТ и маржи (Контур 2). Договор (Контур 1) остается неизменным.

Примеры внутренней калибровки:

- Изменение порога ошибки для приоритетного обучения (в пределах диапазона 2–10%), если это не ведет к росту брака сверх допустимого в договоре.

- Корректировка распределения премиального фонда между наставником и стажером (при сохранении общего фонда 30%).

- Оптимизация состава бригады внутри лимита 1:3 для повышения маржи.

### 9.4. Механизм Оформления Дополнительного Соглашения (С ДС)

Требуется, если изменение якорей делает невозможным исполнение текущих договоров на старых условиях (требуется пересмотр цены, сроков или объемов).

Workflow (Последовательность процесса):

| Этап | Модуль | Действие | Логика / Валидация | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КД | Инициация черновика ДС. РН создает запись «ДС №___». | Система проверяет статус проекта. Блокирует создание, если нет обоснованных причин (триггеров: срыв сроков, изменение объемов >5%, форс-мажор). | Статус ДС: «Черновик». |
| 2 | КД | Ввод дельты изменений. Ввод новых объёмов, сроков или цен. | Авто-расчет дельты: ΔЦена, ΔСрок. Проверка маржи нового объема. | Дельта рассчитана. Прогноз новой маржи сформирован. |
| 3 | КЭ + КК | Валидация ресурсов. Проверка экономики и кадров под новые условия. | КЭ: Маржа ≥ 38%. КК: Наличие кадров. Если меняются якоря КЭ глобально → проверка применимости ко всем проектам направления. | Статус: «Готово к подписанию». |
| 4 | КД | Подписание с Заказчиком. Юридическое оформление. | Фиксация даты подписания. Загрузка скана. | Статус ДС: «Подписано». |
| 5 | СП + КК | Интеграция и пересчет. Обновление базового плана. | Авто-триггер: 1. Считывание изменений из КД. 2. Пересчет базлайна ГПР (Контур 1) и ресурсного плана (Контур 2). 3. Логирование версии плана «v2 (ДС №___)». | ✅ Новый фиксированный план в СП. Мониторинг М0–М3 продолжается от нового базлайна. |

Критическое требование: Если изменение якоря носит системный характер для всего направления, ДС должно быть подписано со ВСЕМИ активными проектами, условия которых меняются. До момента подписания ДС система запрещает применение новых якорей к расчетам, затрагивающим интересы Заказчика.

### 9.5. Аварийные Обходы Правил (Emergency Overrides)

В исключительных случаях (риск срыва сроков договора при отсутствии свободных квалифицированных исполнителей) допускается временное нарушение архитектурных правил.

Допустимые исключения:

- Аварийный допуск к ключевым операциям: Назначение исполнителя с СОМ < 3.0 или без статуса СВР на ключевую операцию.

- Нарушение лимита наставничества: Временное увеличение соотношения Наставник:Стажёр свыше 1:3 (только при критической нехватке кадров).

- Ручное назначение: Принудительное назначение конкретного исполнителя алгоритмом в обход приоритетов КК.

Обязательные условия активации исключения:

- Фиксация в Логе Аудита: Система требует ввода:

  - Автор решения (РН).

  - Причина (выбор из списка: «Риск срыва ГПР», «Отсутствие кадров», «Форс-мажор»).

  - Дата/Время.

  - ID исполнителя и ID операции.

- Уведомление: Автоматическая отправка алерта уровня 3 (Priority) Руководителю направления и (опционально) Заказчику.

- Усиленный контроль: Для данной операции автоматически активируется режим усиленного мониторинга качества (М3).

Запрет: Без заполнения лога аудита действие технически невозможно выполнить. Интерфейс не позволит сохранить назначение.

### 9.6. Требования к Безопасности и Аудиту

Система «Орбита» обеспечивает полную трассируемость всех действий и данных.

#### 9.6.1. Логирование и Версионирование

- Версии Якорей: Каждое изменение параметров КЭ (даже внутреннее) создает новую версию (v1.0, v1.1), которая привязывается к конкретным проектам. История хранится бессрочно.

- Аудит Назначений: Все назначения исполнителей (автоматические и ручные/аварийные) логируются с указанием алгоритма или человека, принявшего решение.

- Изменения Планов: Любая коррекция плана (тактическая в пределах буфера или стратегическая через ДС) фиксируется с указанием причины и дельты изменений.

#### 9.6.2. Защита Персональных Данных (152-ФЗ)

- Шифрование: Все персональные данные исполнителей (паспорта, ИНН, телефоны) хранятся в зашифрованном виде в базе данных ИНТЕГРАМ.

- Обезличивание: Передача данных во внешние системы (агрегаторы труда, банки) осуществляется только в обезличенном виде или по защищенным каналам (HTTPS/TLS) с токенизацией.

- Ролевой доступ: Доступ к персональным данным имеют только пользователи с ролью РН и выше. Исполнители видят только свои данные.

#### 9.6.3. Целостность Данных (Single Source of Truth)

- Запрещено дублирование данных между модулями.

  - Ставки — только из КЭ.

  - Объёмы — только из КП.

  - Сроки договора — только из КД.

  - Факты — только из ТП.

- СП запрещает ручной ввод данных, дублирующих эти источники. Любая попытка ручного редактирования заблокирована сообщением: «Данные импортируются автоматически из модуля [Название]. Изменение возможно только в источнике».

### 9.7. Отражение Изменений в Интерфейсе СП

Система визуально информи пользователя о типе внесенных изменений.

При внутренней калибровке (без ДС):

- Верхний Фриз: Статус проекта не меняется («В работе»). Метка о ДС отсутствует.

- Средний Фриз 2 (ГПР): Линия базового плана (сроки для Заказчика) не сдвигается. В тултипах операций обновляются внутренние расчетные данные (ФОТ, коэффициент), но видимые сроки прежние.

- Лог проекта: Появляется запись: «[Дата] Обновлены экономические якоря (Версия v1.1). Автор: РН. Влияние на договор: Отсутствует».

- Нижний Фриз: Поля «Маржа» и «ФОТ» пересчитываются мгновенно. Подсказка: «Расчет произведен по новым внутренним нормативам (v1.1). Условия договора неизменны».

При изменении через ДС:

- Верхний Фриз: Появляется метка «✏️ Есть актуальные ДС».

- Средний Фриз 2 (ГПР): Линия базового плана сдвигается. Появляется вертикальная маркер-линия «Дата ДС №», разделяющая историю и новый план. Тултип содержит ссылку: *«Изменено на основании ДС № от [Дата]»*.

- Нижний Фриз: Поля «План» и «Маржа» отображают значения с учетом ДС. Подсказка: «Базовая сумма: X ₽. Изменения по ДС: +Y ₽. Итого: Z ₽».

### 9.8. Архитектурные Принципы Работы с Изменениями

- Приоритет Договора: Контур 1 (Внешний) имеет абсолютный приоритет. Никакое внутреннее изменение не может нарушить обязательства перед Заказчиком без его согласия (ДС).

- Непрерывность Мониторинга:

  - При внутренней калибровке мониторинг М0–М3 продолжается без сброса, используя новые коэффициенты.

  - При интеграции ДС мониторинг продолжается относительно нового базлайна.

- Защита от Хаоса: Запрещено внесение изменений в план СП в обход процедуры ДС в КД, если эти изменения влияют на обязательства перед Заказчиком. Попытка ручной правки сроков/объемов после этапа П4.2 блокируется.

- Прозрачность для Исполнителя: Изменение внутренних нормативов не должно приводить к снижению гарантированной ставки исполнителя в рамках текущего проекта, если это не связано с нарушением им правил качества (Правило 1).

### 1. ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ: ЗАПУСК ПРОЕКТА

Описание процесса, который запускается кнопкой «Запуск проекта» в СП. Показывает переход от Контура 1 (договор) к Контуру 2 (внутреннее планирование).

sequenceDiagram

participant РН as Руководитель<br/>Направления (РН)

participant СП as Стратегический<br/>Планировщик (СП)

participant КД as Конструктор<br/>Договоров (КД)

participant КЭ as Конструктор<br/>Экономики (КЭ)

participant КК as Конструктор<br/>Кадров (КК)

Note over РН, СП: ЭТАП: ЗАПУСК ПРОЕКТА (П0.2 → П4.2)

РН->>СП: 1. Нажимает кнопку «Запуск проекта»

Note right of СП: Проверка условий:<br/>- Статус ГПР = 🟢<br/>- Дата договора есть<br/>- КЭ зафиксирован (Э12)

СП->>КД: 2. Запрос финального ГПР (Контур 1)

КД-->>СП: ГПР с интервалами (Дни 1..N)

СП->>СП: 3. Трансформация: Дни → Даты

Note right of СП: Точка отсчёта = Дата договора

СП->>КК: 4. Запрос доступных ресурсов (3-числовая система)

КК-->>СП: Наличие / Поиск (СОМ≥3, Ошибка≤3%)

СП->>СП: 5. Расчёт Hmin = max(Hрасч, Hтех, Hсистем)

Note right of СП: Учёт лимита 1:3 и физ. ограничений

СП->>КК: 6. Запрос на назначение исполнителей

КК-->>СП: Список назначенных ФИО (с учётом Правила 2)

СП->>СП: 7. Фиксация Плана (П4.2)

Note right of СП: План становится НЕИЗМЕНЯЕМЫМ<br/>Маржа: +48-51%

СП-->>РН: 8. Уведомление: «Проект запущен, план зафиксирован»

### 2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ: ДЕНЬ N → ДЕНЬ N+1

Показывает, как система генерирует план на следующий день, как исполнитель готовится и приступает к работе.

sequenceDiagram

participant Исп as Исполнитель

participant ТП as Тактический<br/>Планировщик (Mobile)

participant СП as Стратегический<br/>Планировщик (СП)

participant КК as Конструктор<br/>Кадров (КК)

participant Увед as Сервис<br/>Уведомлений (МАКС)

Note over ТП, СП: ВЕЧЕР (18:30-19:00)

ТП->>СП: 1. Событие «Закрытие смены» (100% отчётов)

СП->>СП: 2. Генерация плана на День N+1

СП->>КК: 3. Запрос на назначения

КК-->>СП: Список исполнителей

СП-->>ТП: 4. План-задания со статусом «🔵 Изучение»

ТП->>Увед: 5. Отправить уведомление

Увед-->>Исп: Push: «План на завтра. Изучите видео!»

Note over Исп, ТП: НАКАНУНЕ (вечер)

Исп->>ТП: 6. Открывает «Завтрашний план»

ТП->>Исп: Список задач, видео, тесты

Исп->>ТП: 7. Смотрит видео, сдаёт тесты

ТП->>КК: 8. Фиксация флагов: Video_Watched, Test_Passed

Note over Исп, ТП: УТРО (за 60 минут до старта)

СП->>ТП: 9. Триггер активации режима «Работа»

ТП->>КК: 10. Проверка флагов подготовки

alt Подготовлен (Видео+Тест = Да)

КК-->>ТП: Коэф. 1.15, Роль = Стажёр/Специалист

ТП->>Исп: Статус «🟢 Работа», кнопка активна

else Не подготовлен

КК-->>ТП: Коэф. 1.30, Роль = Помощник

ТП->>Исп: Статус «🟢 Работа (ограничено)», предупреждение

ТП->>Увед: Алерт РН о замене/снижении роли

end

### 3. СЦЕНАРИЙ: СДАЧА ОТЧЁТА И КОНТРОЛЬ М0-М3

Демонстрирует, как система собирает фактические данные и запускает механизмы контроля.

sequenceDiagram

participant Исп as Исполнитель

participant ТП as Тактический<br/>Планировщик (Mobile)

participant СП as Стратегический<br/>Планировщик

participant КК as Конструктор<br/>Кадров

Исп->>ТП: 1. Нажимает «Старт» / «Стоп»

ТП->>ТП: 2. Фиксация времени, геолокации

Исп->>ТП: 3. Загружает фото, подтверждает качество

ТП->>СП: 4. Отправка FACT_REPORT

Note over СП: 5. Обновление метрик

par Контур М0 (Объёмы)

СП->>СП: Сравнение План vs Факт

alt Буфер ≤ 20%

СП->>РН: Алерт 🔴 «Критический риск срыва»

else Буфер ≤ 50%

СП->>РН: Алерт 🟡 «Внимание»

end

and Контур М1 (Производительность)

СП->>СП: Проверка Правила 1 (отклонение ≥10% на n опер.)

alt Правило 1 сработало

СП->>КК: Коррекция ставки (до предыдущей)

КК->>Исп: Уведомление: «Ставка скорректирована»

КК->>РН: Алерт 🔴 «Сработало Правило 1»

end

and Контур М3 (Качество)

СП->>КК: Обновление СОМ и ошибки

alt Ошибка > 3%

КК->>КК: Блокировка доступа к ключевым операциям

КК->>РН: Алерт 🔴 «Качество упало, доступ заблокирован»

end

end

Note over ТП, СП: 6. Триггер «Закрытие смены»

ТП->>СП: Проверка: Все отчёты сданы?

alt Да (100%)

СП->>СП: Запуск генерации плана на День N+1

else Нет

СП->>СП: Ожидание до 00:00 МСК

end

### 4. СЦЕНАРИЙ: АВАРИЙНЫЙ ОБХОД ПРАВИЛ

Показывает единственный случай ручного вмешательства и обязательное логирование.

sequenceDiagram

participant РН as Руководитель<br/>Направления (РН)

participant СП as Стратегический<br/>Планировщик

participant КК as Конструктор<br/>Кадров

participant Лог as Лог Аудита

Note over СП, КК: Система не может найти СВР на ключевую операцию

КК-->>РН: Алерт: «Дефицит СВР, возможен срыв сроков»

РН->>СП: 1. Попытка ручного назначения

СП->>РН: 2. Запрос: «Требуется обоснование»

РН->>Лог: 3. Заполнение формы аварийного обхода

Note right of РН: Поля:<br/>- Причина (список)<br/>- ID исполнителя<br/>- Комментарий

Лог-->>СП: 4. Подтверждение логирования

СП->>КК: 5. Принудительное назначение (в обход алгоритмов)

КК-->>СП: Подтверждение назначения

СП->>РН: 6. Уведомление: «Назначение выполнено (Аварийный режим)»

СП->>Лог: 7. Фиксация факта назначения в логе

Note over Лог: Запись: Автор, Дата, Причина,<br/>ID исполнителя, ID операции

### 5. СЦЕНАРИЙ: ВНУТРЕННЯЯ КАЛИБРОВКА VS ДОПСОГЛАШЕНИЕ

Разделение двух типов изменений: без влияния на договор и с влиянием.

sequenceDiagram

participant РН as Руководитель<br/>Направления

participant КЭ as Конструктор<br/>Экономики

participant СП as Стратегический<br/>Планировщик

participant КД as Конструктор<br/>Договоров

РН->>КЭ: 1. Вносит изменение параметра (напр., коэф. 1,8 → 1,9)

КЭ->>СП: 2. Проверка влияния на текущие договоры

СП-->>КЭ: Результат проверки

alt Внутренняя калибровка (Цена/Сроки не меняются)

КЭ-->>РН: Изменение принято (внутренний лог)

КЭ->>СП: Применить новые коэф. к Контуру 2

Note over СП: Маржа пересчитана,<br/>условия договора неизменны

else Требуется ДС (Цена/Сроки меняются)

КЭ-->>РН: Блокировка: «Требуется Допсоглашение»

РН->>КД: 3. Создание черновика ДС

КД->>КД: Расчёт дельты (ΔЦена, ΔСрок)

КД-->>РН: Статус «Готово к подписанию»

РН->>КД: 4. Загрузка скана подписанного ДС

КД->>СП: 5. Пересчёт базового плана

СП-->>РН: Новый план зафиксирован (с меткой ДС №)

end

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Для разработчиков: Эти диаграммы можно вставить в документацию (внутри Mermaid-блоков) или экспортировать в PNG для презентаций.

- Приоритет сценариев:

  - Сценарий 1 и Сценарий 2 — критически важны для понимания ядра.

  - Сценарий 3 — для понимания мониторинга и обратной связи.

  - Сценарий 4 и 5 — для понимания гибкости и защищённости системы.

- Дальнейшее развитие: На основе этих диаграмм можно создать более детальные plantuml-схемы с указанием конкретных классов и методов.