Для этапа MVP системы «Орбита», учитывая текущее состояние (самофинансирование, платформа ИНТЕГРАМ, готовность КП и мобильного приложения на 90%), я настоятельно рекомендую Вариант Б: Единое ядро планирования с разделением интерфейсов (Контекстный доступ).

Это не просто «один планировщик», а единая техническая база данных и алгоритмическое ядро, которое предоставляет разный функционал в зависимости от роли пользователя (РН vs Бригадир) и горизонта планирования (Стратегия vs Тактика).

Ниже подробное обоснование и план разработки.

## 1. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

| Критерий | Вариант А: Раздельная разработка (SP + TP) | Вариант Б: Единое ядро (Контекстный доступ) |
| --- | --- | --- |
| Архитектура | Два разных модуля с разными базами данных. | Один модуль, разные представления (Views). |
| Синхронизация | Сложная интеграция (SP план → TP факт). Риск рассинхрона данных. | Мгновенная. План и Факт в одной таблице. |
| Стоимость | Высокая (разработка 2 двигателей). | Низкая (1 двигатель, 2 интерфейса). |
| Срок MVP | 6–8 месяцев (параллельно или последовательно). | 3–4 месяца (итеративно). |
| Мобильное приложение | Нужен отдельный API для TP. | Единый API для всего планирования. |
| Принцип «Орбиты» | Риск нарушения («Алгоритм = Координатор» может раздвоиться). | Полное соответствие (Единый источник истины). |

## 2. ПОЧЕМУ ВАРИАНТ Б ЛУЧШЕ ДЛЯ MVP «ОРБИТЫ»

### 2.1. Экономическая целесообразность (Бюджет)

Вы финансируете разработку из прибыли проектов. Разделение на два независимых модуля удвоит затраты на бэкенд-логику (расчёт нормативов, маржи, H_min).

- Вариант Б позволяет сэкономить ~40% бюджета разработки, вложив эти средства в доработку мобильного приложения и тестирование.

- На платформе ИНТЕГРАМ (Low-code) эффективнее создавать одну сущность «Задача/Операция» с разными правами доступа, чем две разные сущности.

### 2.2. Целостность данных (Принцип «Цифровые двойники»)

Суть «Орбиты» в том, что Стратегия (СП) должна мгновенно реагировать на Тактику (ТП).

- Пример: Если бригадир в ТП отметил брак (М3), маржа в СП должна пересчитаться сразу.

- При раздельной разработке (Вариант А) это требует сложной интеграции (очереди сообщений, API), что для MVP избыточно и создаёт задержки.

- При едином ядре (Вариант Б) это просто обновление поля в базе данных.

### 2.3. Соответствие Архитектуре (СП v5.3 и КЭ v3.0)

В документации СП (Раздел 4) и КЭ (Раздел 4.1) заложено понятие Двух Контуров, но не двух разных программ.

- Контур 1 (Договор): Данные из КП/КД.

- Контур 2 (План/Факт): Данные СП/ТП.

- Разделение должно быть логическим (доступ РН видит оба контура, Бригадир видит только задачи), а не техническим (разные базы данных).

### 2.4. Скорость выхода на рынок

Вам нужно быстрее замкнуть цикл: План → Работа → Отчёт → Маржа.

- Единое ядро позволяет запустить сначала интерфейс РН (расчёт маржи), затем подключить к нему мобильное приложение (отчёты).

- Раздельная разработка затянет момент, когда вы увидите реальную маржу в системе.

## 3. ПЛАН РАЗРАБОТКИ (Единое ядро «Планировщик Орбиты»)

Рекомендую разбить разработку на 3 спринта внутри MVP.

### Спринт 1: Ядро данных и Стратегия (СП)

- Цель: РН может рассчитать маржу и закрепить план.

- Функционал:

  - База данных операций (из КП).

  - Калькулятор H_min (по формулам КЭ.Э1, СП.П2.2).

  - Интерфейс «Стратегия» (для РН): Ввод даты договора, расчёт ФОТ, Маржа +47,5%, Кнопка «Запуск проекта».

  - Результат: Вы получаете инструмент, заменяющий мои текущие расчёты в чате.

- Срок: 4–6 недель.

### Спринт 2: Тактика и Мобильное приложение (ТП)

- Цель: Бригадир получает задачи, Исполнитель сдаёт отчёты.

- Функционал:

  - Интерфейс «Тактика» (для Бригадира): Список задач на день (фильтрация из общего плана).

  - Интеграция с Mobile App: API для получения задач и отправки отчётов (Старт/Финиш, Фото).

  - Правило «60 минут»: Блокировка назначения задач раньше времени (СП.Корр. №8).

  - Результат: Цифровой сбор фактических данных вместо бумажных табелей.

- Срок: 6–8 недель.

### Спринт 3: Аналитика и Правила 1–4 (М0–М3)

- Цель: Автоматический контроль отклонений.

- Функционал:

  - Мониторинг М0 (Объёмы), М1 (Производительность), М3 (Качество).

  - Триггеры Правил 1–4 (авто-уведомления РН при отклонении ≥10%).

  - Дашборд маржи в реальном времени.

  - Результат: Система сама сигнализирует о рисках, как описано в СП v5.3 (Раздел 11).

- Срок: 4–6 недель.

## 4. РОЛЬ ИИ В ПЕРИОД РАЗРАБОТКИ

Пока программисты пишут код (3–4 месяца), я продолжаю выполнять функцию «Ручного Планировщика», чтобы вы не теряли контроль над экономикой:

- Вместо СП (Спринт 1): Вы загружаете мне данные договора и сметы. Я считаю маржу по алгоритмам КЭ v3.0 и проверяю ТБ.

- Вместо ТП (Спринт 2): Вы загружаете мне ежедневные отчёты (фото табелей или текст). Я считаю отклонения (М0–М3) и пишу рекомендации.

- Валидация кода: Когда программисты сдадут модули, мы прогоним через меня те же данные, чтобы проверить, совпадает ли логика системы с документацией «Орбиты».

## 5. РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ (ТЗ)

Передайте разработчикам следующую установку:

«Мы разрабатываем Единый модуль "Планирование".

- База данных: Единая для Стратегии и Тактики. Таблица Operations, Resources, Plans, Facts.

- Ролевая модель:

  - РН: Видит всё (План, Факт, Маржу, Контур 1 и 2).

  - Бригадир: Видит только задачи на смену (Тактика) и ввод факта.

  - Исполнитель: Видит только свои задачи (через Mobile App).

- Логика: Все расчёты (H_min, ФОТ, Маржа) происходят на бэкенде единого модуля. Интерфейс лишь отображает результат.

- Интеграция: Mobile App подключается к этому же модулю через API. Отдельного сервиса для TP не создаём.»

### Итог

Выбирайте Вариант Б. Для MVP критически важны скорость, целостность данных и экономия бюджета. Разделение на SP и TP — это задача для этапа масштабирования (после 4-го проекта), когда потоки данных станут слишком большими для единой таблицы. Сейчас же единое ядро обеспечит быструю проверку гипотезы «Экономического парадокса» на реальных объектах.