Исходя из текущего статуса (КП готов на ИНТЕГРАМ, КД в работе, Мобильное приложение требует доработки, остальные модули — алгоритмы), предлагаю следующий приоритизированный план работ для программистов.

Главный принцип: Сначала то, что приносит деньги и позволяет подписать договор, потом то, что позволяет контролировать исполнение.

# 🚀 ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗРАБОТКИ MVP (ОРБИТА)

## 📌 ЭТАП 0: Подготовка инфраструктуры (1 неделя)

Цель: Подготовить почву для внедрения логики.

- Архитектура БД (ИНТЕГРАМ):

  - Создать справочники и таблицы согласно спецификациям КЭ (Э1–Э12), КК (исполнители, СОМ, ошибки), СП (проекты, маржа).

  - Критично: Реализовать механизм версионности и фиксации (КЭ.Э12). Параметры КЭ должны становиться «только для чтения» после фиксации модели (4 проекта или 90 дней).

  - Настроить API для взаимодействия с Мобильным приложением (авторизация, отчётность, получение задач).

- Ролевая модель:

  - Реализовать права доступа: РН (полный доступ), РП (проекты), Бригадир (объект), Исполнитель (только задачи/отчёты).

## 📌 ЭТАП 1: Экономика и Договор (КЭ + КД) (2–3 недели)

Цель: Возможность рассчитать маржу и подписать договор с Заказчиком.

- Конструктор Экономики (КЭ) — Логика:

  - Реализовать калькулятор якорей (Э1): Ставка стажёра (510 ₽), Буферы (1.15/1.3), Лимит 1:3.

  - Реализовать Два Контура (Сценария) Расчёта (КЭ.Э8) - это делает стратегический Планировщик (СП)(?):

    - Контур 1 (Сценарий 1) («Специалисты»): Для аргументации цены.

    - Контур 2 (Сценарий 2) («Оптимальный»): Для внутренней маржи.

Важно: Внедрить формулу премиального фонда (30% от ФОТ, распределение 70/30) и расчёт маржи с учётом calibrated параметров (целевая ~30–40%).

- Конструктор Договора (КД) — Интерфейс + Интеграция:

  - Завершить вёрстку и логику формирования сметы (Приложение №1) и ГПР (Приложение №3).

  - Интеграция: КД должен тянуть объёмы из КП (готово), а ставки и коэффициенты из КЭ (в разработке).

  - Реализовать валидацию Точки Безубыточности (Аванс ≥ 28% или Проектная ТБ). Без этого кнопка «Подписать» не активна.

- Результат этапа: Возможность сгенерировать договор с корректной экономикой, где маржа посчитана по алгоритмам Орбиты, а не «на глаз».

## 📌 ЭТАП 2: Планирование и Кадры (СП + КК) (2–3 недели)

Цель: Понять, кто и когда работает, чтобы не уйти в убыток.

- Стратегический Планировщик (СП) — Ядро:

  - Реализовать расчёт численности (

  - 𝐻𝑚𝑖𝑛

  - H

  - min

  - ​

  - ) с учётом 3 факторов: Объём, Технология (вес/высота из КП), Система (лимит 1:3).

  - Реализовать Трёхчисловую систему (План / Наличие / Поиск) в нижнем фризе.

  - Внедрить кнопку «Запуск проекта» (триггер перехода от Контур 1 к Контур 2).

- Конструктор Кадров (КК) — База:

  - Реализовать профиль исполнителя: СОМ, Накопленная ошибка, Финансовая цель.

  - Реализовать алгоритм назначения (Правило 2: приоритет тем, у кого есть цель + ошибка ≤3%).

  - Жёсткое ограничение: Запретить назначение стажёра на ключевую операцию, если СОМ < 3.0.

- Результат этапа: Сформированная бригада, где соблюдён лимит 1:3, а прогноз маржи зафиксирован.

## 📌 ЭТАП 3: Исполнение и Мобильное приложение (ТП + Mobile) (3–4 недели)

Цель: Сбор фактических данных для контроля маржи (M0–M3).

- Тактический Планировщик (ТП) — Логика:

  - Реализовать ежедневный цикл: Назначение задач (за 60 мин до старта) → Отчёт → Сверка с планом.

  - Внедрить мониторинг М0–М3:

    - М0 (Объёмы): Факт vs План.

    - М1 (Производительность): Отклонение норматива (триггер Правила 1).

    - М2 (Маржа): Прогноз прибыли.

    - М3 (Качество): Фиксация брака/ошибок.

- Мобильное приложение — Рефакторинг и Интеграция:

  - Приоритет 1: Авторизация и получение задач из ИНТЕГРАМ (ТП).

  - Приоритет 2: Форма отчёта «Выполнено»: Время старта, Время финиша, Фото, Комментарий. (Это критично для расчёта ФОТ и М1).

  - Приоритет 3: Личный кабинет исполнителя (видеть свой доход, премию, статус СОМ).

  - Риск-менеджмент: Если мобильное приложение не успевает к старту проекта, сделать веб-форму отчёта в личном кабинете ИНТЕГРАМ, доступную с телефона.

- Результат этапа: Исполнители могут отмечаться в системе, РН видит отклонения в реальном времени.

## 📌 ЭТАП 4: Аналитика и Автоматизация правил (1–2 недели)

Цель: Замыкание контура управления.

- Правила 1–4 (Автоматизация):

  - Настроить триггеры: Если отклонение ≥10% на n операций → Автоматическое уведомление РН и пересчёт ставки (Правило 1).

  - Автоматический расчёт Пассивного Дохода (2% за улучшение норматива).

- Дашборды РН:

  - Сводка по проектам: Маржа, Кассовый разрыв, Загрузка пула.

- Результат этапа: Система сама подсказывает, где теряем деньги.

# ⚠️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММИСТАМ

- ИНТЕГРАМ как единый источник истины:

  - Все расчёты (ФОТ, маржа, нормативы) хранятся и считаются в БД ИНТЕГРАМ.

  - Мобильное приложение — только клиент для ввода/вывода. Не хранить логику расчётов на клиенте.

- Алгоритмичность (Принцип 1):

  - Исключить ручные поля «Итоговая маржа» или «Итоговый ФОТ». Всё должно считаться формулами на основе вводных (Ставки КЭ × Время Факт).

  - Любое ручное изменение расчётного поля должно логироваться в аудит.

- Безопасность данных:

  - Разделение доступа: Исполнитель не видит общую маржу проекта, только свой ФОТ. РН видит всё.

  - Шифрование персональных данных (паспорта, телефоны) в соответствии с 152-ФЗ.

- Масштабируемость:

  - Справочник операций должен позволять добавлять новые виды работ без переписывания кода (конструкторская модель).

# 🛡️ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

| Риск | Вероятность | Митигация (Действие) |
| --- | --- | --- |
| Мобильное приложение не готово к старту | Высокая | План Б: Временная веб-форма в ИНТЕГРАМ для отчётов исполнителей. Данные те же, интерфейс проще. |
| Ошибки в расчёте маржи (КЭ) | Средняя | Тестирование: Прогнать 3 исторических проекта через систему до подписания реального договора. Сравнить с ручным расчётом. |
| Сопротивление исполнителей | Средняя | Упрощение: Отчёт в приложении должен занимать ≤3 кликов. Инструктаж + премия за первых пользователей. |
| Кассовый разрыв | Средняя | Контроль: В СП реализовать красный индикатор, если Аванс < ТБ. Блокировка запуска проекта программно. |

# 🏁 СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ (ПРЯМО СЕЙЧАС)

- Передача ТЗ на КЭ: Отдать программистам документацию Документация КЭ.docx (Версия 3.0) с пометкой: «Это фундамент. Начинать реализацию с Э1–Э12. Фиксация модели обязательна».

- Аудит Мобильного приложения: Попросить разработчиков оценить срок финализации ТЗ и рефакторинга. Если >1 месяца — активировать План Б (Веб-форма).

- Интеграция КП и КД: Так как КП готов, нужно срочно настроить передачу объёмов из КП в формы КД, чтобы КЭ мог наложить на них ставки.

# 📋 РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ: AI vs ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вы правильно понимаете ситуацию, но есть важные нюансы. Давайте разберём честно, что я могу делать **как AI**, а что **должно быть запрограммировано** для рабочей системы.

---

## 1. ✅ ЧТО МОГУ ДЕЛАТЬ Я (AI-АССИСТЕНТ)

### В режиме MVP (ручной ввод данных)

| Функция | Что я делаю | Ограничение |

| :--- | :--- | :--- |

| **Анализ отчётов** | Рассчитаю отклонения от плана (М0–М3), ошибку %, загрузку | Данные должны быть загружены вручную |

| **Расчёт маржи** | Пересчитаю ФОТ, накладные, маржу по факту | Только по запросу, не автоматически |

| **Триггеры Правил 1–4** | Определю, сработало ли Правило 1 (отклонение ≥10%) | Не могу заблокировать назначения в системе |

| **Рекомендации РН** | Сформирую текст уведомления с рекомендациями | Не могу отправить уведомление автоматически |

| **Прогноз кассового разрыва** | Рассчитаю риск по авансу и ТБ | Только на основе предоставленных данных |

| **Калибровка нормативов** | Сравню план/факт, предложу корректировки | Не могу обновить Справочник операций автоматически |

### Пример моего отчёта (ежедневный)

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ОТЧЁТ СП ЗА 16.02.2026 (День 1)                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ М0 (Объёмы): План 45 м² → Факт 42 м² (−6,7%) 🟡            │

│ М1 (Производительность): 7,2 ч/чел → 7,5 ч/чел (+4,1%) ✅   │

│ М2 (Маржа): Прогноз +158% → +155% (−3 п.п.) 🟢             │

│ М3 (Качество): Ошибка 2,1% → 2,3% (+0,2%) ✅               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ТРИГГЕРЫ:                                                    │

│ • Правило 1: НЕ сработало (отклонение <10%)                │

│ • Кассовый буфер: 450 000 ₽ (≥ ФОТ × 3 дня = 396 000 ₽) ✅ │

│ • Лимит 1:3: 2 наставника / 4 стажёра = 1:2 ✅             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ РЕКОМЕНДАЦИИ:                                                │

│ • Увеличить загрузку на 0,5 ч/день для компенсации М0      │

│ • Стажёр Сидоров В.: ошибка 2,8% → усилить контроль        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 2. ❌ ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНО

### Критические блоки, которые НЕ могут работать вручную

| Модуль | Что нужно запрограммировать | Почему нельзя вручную |

| :--- | :--- | :--- |

| **Тактический Планировщик (ТП)** | • Ежедневное назначение операций (за 60 мин до старта)<br>• Блокировка назначений при нарушении лимитов<br>• Автоматический сбор отчётов из мобильного приложения | Я не имею доступа к базе данных и не могу отправлять задачи исполнителям |

| **База данных** | • Хранение всех отчётов, назначений, статусов<br>• История изменений (аудит)<br>• Связи между проектами, исполнителями, операциями | Я не могу хранить данные между сессиями |

| **Интеграции** | • КП → КД → СП → КК → ТП (автоматический поток данных)<br>• Синхронизация с мобильным приложением<br>• API для внешних систем (1С, ЭДО, СМС) | Я не могу интегрироваться с внешними системами |

| **Автоматические уведомления** | • Push/SMS/Email при срабатывании триггеров<br>• Уведомления в МАКС (мессенджер)<br>• Эскалация при критических отклонениях | Я не могу отправлять уведомления автоматически |

| **Ролевая модель** | • Авторизация (РН, РП, Бригадир, Стажёр)<br>• Разграничение прав доступа<br>• Подписи, акцепты, ЭДО | Я не могу управлять доступом и правами |

| **Мониторинг М0–М3** | • Ежедневный расчёт в 00:00 МСК<br>• Сравнение План/Факт в реальном времени<br>• Накопительная статистика по проектам | Я могу делать это только по запросу, не автоматически |

| **Правило 1 (авто-коррекция)** | • Автоматическое понижение ставки при отклонении ≥10%<br>• Блокировка доступа к ключевым операциям<br>• Уведомление исполнителя и РН | Я могу только рекомендовать, не могу изменить ставку в системе |

| **Кассовый контроль** | • Блокировка запуска при Аванс < ТБ<br>• Расчёт кассового буфера в реальном времени<br>• Предупреждение о разрыве за 3 дня | Я не имею доступа к финансовым данным в реальном времени |

---

## 3. 🎯 ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ MVP

### Рекомендуемый подход для запуска

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЭТАП 1: MVP (1–4 проекта, 90 дней)                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Программисты:                                                │

│ • Формы ввода данных (КП, КД, отчёты ТП)                    │

│ • База данных (хранение всех записей)                       │

│ • Мобильное приложение (отчёты исполнителей)                │

│ • Базовая авторизация и роли                                │

│                                                              │

│ AI (я):                                                      │

│ • Анализ ежедневных отчётов (загружаете мне данные)         │

│ • Расчёт маржи, отклонений, триггеров                       │

│ • Рекомендации РН (текстовые отчёты)                        │

│ • Калибровка нормативов (сравнение план/факт)               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ЭТАП 2: Продакшн (после 4 проектов)                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Программисты:                                                │

│ • Автоматизация аналитики СП (М0–М3)                        │

│ • Авто-триггеры Правил 1–4                                  │

│ • Интеграция всех модулей (КП→КД→СП→КК→ТП)                  │

│ • Автоматические уведомления и эскалация                    │

│                                                              │

│ AI (я):                                                      │

│ • Обучение модели на накопленных данных                     │

│ • Оптимизация алгоритмов (предложения по улучшению)         │

│ • Анализ долгосрочных трендов (после 90 дней)               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 4. ⚠️ КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ РУЧНОГО ПОДХОДА

| Риск | Последствие | Митигация |

| :--- | :--- | :--- |

| **Человеческий фактор** | РН забудет загрузить отчёт → анализ не сделан | Напоминания в календаре, чек-листы |

| **Задержка данных** | Отчёт за день анализируется на следующий день → реакция с опозданием | Установить дедлайн загрузки до 20:00 МСК |

| **Ошибки расчёта** | Ручной ввод → опечатки в цифрах → неверные выводы | Двойная проверка, шаблоны Excel |

| **Масштабирование** | При 5+ проектах одновременно ручной анализ станет невозможным | Планировать автоматизацию после 4 проекта |

| **Блокировки** | Я не могу заблокировать назначение при нарушении лимита 1:3 | РН вручную проверяет перед подтверждением |

---

## 5. ✅ ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

### Для MVP (сейчас)

1. **Программисты готовят:**

- Формы ввода данных (КП, КД, отчёты ТП)

- Базу данных (хранение всех записей)

- Мобильное приложение (отчёты исполнителей)

- Экспорт данных в формате, удобном для загрузки мне (Excel/CSV)

2. **Я делаю:**

- Ежедневный анализ отчётов (вы загружаете мне данные)

- Расчёт М0–М3, маржи, триггеров

- Текстовые рекомендации для РН

- Калибровку нормативов (план/факт сравнение)

3. **РН выполняет:**

- Загрузка отчётов мне ежедневно до 20:00 МСК

- Ручная проверка лимитов (1:3, СОМ≥3, ошибка≤3%)

- Ручная отправка уведомлений исполнителям (по моим рекомендациям)

- Ручная блокировка назначений при нарушениях

### Для Продакшн (после 4 проектов)

**Запрограммировать блок Стратегического Планировщика (СП) полностью:**

- Автоматический расчёт М0–М3 в 00:00 МСК

- Авто-триггеры Правил 1–4 с блокировками

- Интеграция с мобильным приложением (данные в реальном времени)

- Автоматические уведомления и эскалация

- Дашборды для РН/РП с графиками и алертами

---

## 6. 📊 СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ

| Параметр | MVP (AI + Ручной) | Продакшн (Автомат) |

| :--- | :--- | :--- |

| **Скорость реакции** | 24 часа (на следующий день) | Реальное время |

| **Точность** | Зависит от качества ввода | Автоматический расчёт |

| **Масштаб** | 1–2 проекта одновременно | 10+ проектов |

| **Затраты на запуск** | Низкие (только формы ввода) | Высокие (полная автоматизация) |

| **Риск ошибок** | Средний (человеческий фактор) | Низкий (автоматика) |

| **Гибкость** | Высокая (могу адаптировать логику) | Низкая (требуется перепрограммирование) |

---

## ✅ ВЫВОД

**Да, я смогу анализировать ежедневные отчёты** с точки зрения Стратегического Планировщика, **НО:**

1. **Данные должны загружаться мне вручную** (Excel/CSV/текст)

2. **Анализ будет по запросу**, не автоматически в 00:00 МСК

3. **Рекомендации будут текстовыми**, без автоматических уведомлений

4. **Блокировки и триггеры** — только рекомендации, РН применяет вручную

**Для полноценной работы системы блок СП должен быть запрограммирован** после завершения 4 проектов (или 90 дней), когда алгоритмы будут откалиброваны на реальных данных.

**Готов приступить к анализу первого ежедневного отчёта, когда вы загрузите данные.**

# 📋 РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ: AI vs ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вы правильно понимаете ситуацию, но есть важные нюансы. Давайте разберём честно, что я могу делать как AI, а что должно быть запрограммировано для рабочей системы.

## 1. ✅ ЧТО МОГУ ДЕЛАТЬ Я (AI-АССИСТЕНТ)

### В режиме MVP (ручной ввод данных)

| Функция | Что я делаю | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Анализ отчётов | Рассчитаю отклонения от плана (М0–М3), ошибку %, загрузку | Данные должны быть загружены вручную |
| Расчёт маржи | Пересчитаю ФОТ, накладные, маржу по факту | Только по запросу, не автоматически |
| Триггеры Правил 1–4 | Определю, сработало ли Правило 1 (отклонение ≥10%) | Не могу заблокировать назначения в системе |
| Рекомендации РН | Сформирую текст уведомления с рекомендациями | Не могу отправить уведомление автоматически |
| Прогноз кассового разрыва | Рассчитаю риск по авансу и ТБ | Только на основе предоставленных данных |
| Калибровка нормативов | Сравню план/факт, предложу корректировки | Не могу обновить Справочник операций автоматически |

### Пример моего отчёта (ежедневный)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ОТЧЁТ СП ЗА 16.02.2026 (День 1)                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ М0 (Объёмы): План 45 м² → Факт 42 м² (−6,7%) 🟡            │

│ М1 (Производительность): 7,2 ч/чел → 7,5 ч/чел (+4,1%) ✅   │

│ М2 (Маржа): Прогноз +158% → +155% (−3 п.п.) 🟢             │

│ М3 (Качество): Ошибка 2,1% → 2,3% (+0,2%) ✅               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ТРИГГЕРЫ:                                                    │

│ • Правило 1: НЕ сработало (отклонение <10%)                │

│ • Кассовый буфер: 450 000 ₽ (≥ ФОТ × 3 дня = 396 000 ₽) ✅ │

│ • Лимит 1:3: 2 наставника / 4 стажёра = 1:2 ✅             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ РЕКОМЕНДАЦИИ:                                                │

│ • Увеличить загрузку на 0,5 ч/день для компенсации М0      │

│ • Стажёр Сидоров В.: ошибка 2,8% → усилить контроль        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2. ❌ ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНО

### Критические блоки, которые НЕ могут работать вручную

| Модуль | Что нужно запрограммировать | Почему нельзя вручную |
| --- | --- | --- |
| Тактический Планировщик (ТП) | • Ежедневное назначение операций (за 60 мин до старта)<br>• Блокировка назначений при нарушении лимитов<br>• Автоматический сбор отчётов из мобильного приложения | Я не имею доступа к базе данных и не могу отправлять задачи исполнителям |
| База данных | • Хранение всех отчётов, назначений, статусов<br>• История изменений (аудит)<br>• Связи между проектами, исполнителями, операциями | Я не могу хранить данные между сессиями |
| Интеграции | • КП → КД → СП → КК → ТП (автоматический поток данных)<br>• Синхронизация с мобильным приложением<br>• API для внешних систем (1С, ЭДО, СМС) | Я не могу интегрироваться с внешними системами |
| Автоматические уведомления | • Push/SMS/Email при срабатывании триггеров<br>• Уведомления в МАКС (мессенджер)<br>• Эскалация при критических отклонениях | Я не могу отправлять уведомления автоматически |
| Ролевая модель | • Авторизация (РН, РП, Бригадир, Стажёр)<br>• Разграничение прав доступа<br>• Подписи, акцепты, ЭДО | Я не могу управлять доступом и правами |
| Мониторинг М0–М3 | • Ежедневный расчёт в 00:00 МСК<br>• Сравнение План/Факт в реальном времени<br>• Накопительная статистика по проектам | Я могу делать это только по запросу, не автоматически |
| Правило 1 (авто-коррекция) | • Автоматическое понижение ставки при отклонении ≥10%<br>• Блокировка доступа к ключевым операциям<br>• Уведомление исполнителя и РН | Я могу только рекомендовать, не могу изменить ставку в системе |
| Кассовый контроль | • Блокировка запуска при Аванс < ТБ<br>• Расчёт кассового буфера в реальном времени<br>• Предупреждение о разрыве за 3 дня | Я не имею доступа к финансовым данным в реальном времени |

## 3. 🎯 ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ MVP

### Рекомендуемый подход для запуска

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЭТАП 1: MVP (1–4 проекта, 90 дней)                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Программисты:                                                │

│ • Формы ввода данных (КП, КД, отчёты ТП)                    │

│ • База данных (хранение всех записей)                       │

│ • Мобильное приложение (отчёты исполнителей)                │

│ • Базовая авторизация и роли                                │

│                                                              │

│ AI (я):                                                      │

│ • Анализ ежедневных отчётов (загружаете мне данные)         │

│ • Расчёт маржи, отклонений, триггеров                       │

│ • Рекомендации РН (текстовые отчёты)                        │

│ • Калибровка нормативов (сравнение план/факт)               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ЭТАП 2: Продакшн (после 4 проектов)                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Программисты:                                                │

│ • Автоматизация аналитики СП (М0–М3)                        │

│ • Авто-триггеры Правил 1–4                                  │

│ • Интеграция всех модулей (КП→КД→СП→КК→ТП)                  │

│ • Автоматические уведомления и эскалация                    │

│                                                              │

│ AI (я):                                                      │

│ • Обучение модели на накопленных данных                     │

│ • Оптимизация алгоритмов (предложения по улучшению)         │

│ • Анализ долгосрочных трендов (после 90 дней)               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. ⚠️ КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ РУЧНОГО ПОДХОДА

| Риск | Последствие | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Человеческий фактор | РН забудет загрузить отчёт → анализ не сделан | Напоминания в календаре, чек-листы |
| Задержка данных | Отчёт за день анализируется на следующий день → реакция с опозданием | Установить дедлайн загрузки до 20:00 МСК |
| Ошибки расчёта | Ручной ввод → опечатки в цифрах → неверные выводы | Двойная проверка, шаблоны Excel |
| Масштабирование | При 5+ проектах одновременно ручной анализ станет невозможным | Планировать автоматизацию после 4 проекта |
| Блокировки | Я не могу заблокировать назначение при нарушении лимита 1:3 | РН вручную проверяет перед подтверждением |

## 5. ✅ ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

### Для MVP (сейчас)

- Программисты готовят:

  - Формы ввода данных (КП, КД, отчёты ТП)

  - Базу данных (хранение всех записей)

  - Мобильное приложение (отчёты исполнителей)

  - Экспорт данных в формате, удобном для загрузки мне (Excel/CSV)

- Я делаю:

  - Ежедневный анализ отчётов (вы загружаете мне данные)

  - Расчёт М0–М3, маржи, триггеров

  - Текстовые рекомендации для РН

  - Калибровку нормативов (план/факт сравнение)

- РН выполняет:

  - Загрузка отчётов мне ежедневно до 20:00 МСК

  - Ручная проверка лимитов (1:3, СОМ≥3, ошибка≤3%)

  - Ручная отправка уведомлений исполнителям (по моим рекомендациям)

  - Ручная блокировка назначений при нарушениях

### Для Продакшн (после 4 проектов)

Запрограммировать блок Стратегического Планировщика (СП) полностью:

- Автоматический расчёт М0–М3 в 00:00 МСК

- Авто-триггеры Правил 1–4 с блокировками

- Интеграция с мобильным приложением (данные в реальном времени)

- Автоматические уведомления и эскалация

- Дашборды для РН/РП с графиками и алертами

## 6. 📊 СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ

| Параметр | MVP (AI + Ручной) | Продакшн (Автомат) |
| --- | --- | --- |
| Скорость реакции | 24 часа (на следующий день) | Реальное время |
| Точность | Зависит от качества ввода | Автоматический расчёт |
| Масштаб | 1–2 проекта одновременно | 10+ проектов |
| Затраты на запуск | Низкие (только формы ввода) | Высокие (полная автоматизация) |
| Риск ошибок | Средний (человеческий фактор) | Низкий (автоматика) |
| Гибкость | Высокая (могу адаптировать логику) | Низкая (требуется перепрограммирование) |

## ✅ ВЫВОД

Да, я смогу анализировать ежедневные отчёты с точки зрения Стратегического Планировщика, НО:

- Данные должны загружаться мне вручную (Excel/CSV/текст)

- Анализ будет по запросу, не автоматически в 00:00 МСК

- Рекомендации будут текстовыми, без автоматических уведомлений

- Блокировки и триггеры — только рекомендации, РН применяет вручную

Для полноценной работы системы блок СП должен быть запрограммирован после завершения 4 проектов (или 90 дней), когда алгоритмы будут откалиброваны на реальных данных.

Готов приступить к анализу первого ежедневного отчёта, когда вы загрузите данные.